СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят восьма (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4602

13 березня 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської цільової

програми реконструкції

каналізаційних колекторів

господарсько-побутових стоків

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька  на 2020 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька»  на 2020 рік в 1 кварталі 2021 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Додаток

до рішення 78-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 13 березня 2020 року № 4602

Міська цільова програма

реконструкції каналізаційних

колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька  на 2020 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019 р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькводоканал» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькводоканал», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу викидів неочищених стічних вод на оточуюче середовище |
| 9. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 397,43 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 397,43 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Система господарсько-побутової каналізації м. Сєвєродонецька складається із каналізаційної мережі, самопливних колекторів, 2-ох каналізаційних насосних станцій та напірних трубопроводів і експлуатується з 1938 року.

Місто розділене на три басейни каналізування. Перший та другий басейни обслуговуються, відповідно КНС-1 та КНС-2, які перекачують стічні води у головний колектор від третього басейна каналізування. По головному самопливному колектору стічні води поступають на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» і після біохімічного очищення скидаються у річку Сіверський Донець.

Самопливний каналізаційний колектор по вул. Курчатова здійснює відведення господарсько-побутових стічних вод від «нової» частини міста до КНС-2. Від надійної роботи колектора залежить функціонування системи водовідведення 10 мікрорайонів міста (квартали №№ 75-84). Існуючий залізобетонний колектор зруйнований у верхній частині в результаті газово-біогенної корозії. На колекторі мають місце значні зміни ухилів трубопроводів, вертикальні зсуви труб на стиках, а також проростання коренів дерев.

Самопливний каналізаційний колектор по пр. Космонавтів - вул. Вілєсова – вул. Науки – пр.. Центральний – вул. Маяковського відводить стічні води від 72,73,75,76-го мікрорайонів міста з більш як 8 тис. мешканцями. Колектор побудовано із залізобетонних труб діаметром 600 мм і введено в експлуатацію у 1970 році. На протязі 2003-2018 рр. на колекторі виникло більше 40 провалів через руйнування верхньої частина трубопроводу. Основною причиною руйнування залізобетонних труб також є газово-біогенна корозія елементів. З 2008 року ведеться поетапна реалізація проекту капітального ремонту цього колектору: виконано заміну труб по пр. Космонавтів, вул. Науки та пр. Центральному. Незаміненою залишається ділянка по вул. Вілєсова – вул. Науки від пр. Космонавтів до ринку «Універсальний».

В 2020 році необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію каналізаційних колекторів по вул. Курчатова та вул. Науки – вул. Вілєсова. Це надасть можливість в подальшому вирішувати питання виконання ремонтних робіт за кошти обласного екологічного фонду.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи з капітального ремонту трубопроводів; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - подальше неконтрольоване руйнування каналізаційних колекторів; - відсутність у міських підприємств обладнання та досвіду проведення санації колекторів великого діаметру. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Проблему можливо вирішити шляхом проведення реконструкції колекторів. При цьому застосовування відкритих (траншейних) способів ремонту трубопроводів неможливо на певних ділянках через необхідність довготривалого перекриття транспортних потоків, руйнування значних площ дорожнього покриття, пошкодження зелених насаджень і т.д. В таких випадках відновлення зношених колекторів можливе «закритим» способом (санацією) шляхом затягування в існуючий колектор труб з полімерних матеріалів. .

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2020 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкція каналізаційних колекторів господарсько-побутової каналізації | 1. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Науки - вул. Вілєсова, м. Сєвєродонецьк». | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькводоканал» | 198,5 | Підвищення надійності експлуатації системи водовідведення |
|  | 2. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Курчатова, м. Сєвєродонецьк». |  | 198,93 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 397,43 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 рік планується фінансування в обсязі 397,43 тис. грн., в тому числі:

- кошти міського бюджету – 397,43 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти – 0 тис. грн.

В 2018 році фінансування аналогічних заходів з міського бюджету не здійснювалось.

На 2019 рік Програмою передбачено фінансування в обсязі 18577,4  тис. грн., але не було надане.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть підвищенню надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобіганню негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція каналізаційних колекторів го-сподарсько-побутової ка-налізації | Показник витрат | тис. грн. | 397,43 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документація | об’єкт | 2 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./об | 198,7 |
|  | Показник якості: |  | можливість в подальшому вирішувати питання виконання ремонтних робіт за кошти обласного екологічного фонду |

Секретар міської ради 	  В. Ткачук