# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

# СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

# Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

# РІШЕННЯ № 4753

03 квітня  2020 р.

м. Сєвєродонецьк

# Про виконання «Міської

# цільової програми відновлення та

# розвитку центрального парку культури

та відпочинку м. Сєвєродонецька

на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

# ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав ТКАЧУК

Додаток

до рішення 79-ої (позачергової)  сесії міської ради

від 03 квітня  2020 р.№ 4753

Звіт

про виконання «Міської цільової програми відновлення та розвитку парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

І. Основні дані.

«Міська цільова програма відновлення та розвитку парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2019 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   19.12.2019 р. № 4436 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми відновлення та розвитку парку культури та відпочинку              м. Сєвєродонецька на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста шляхом організації утримання, ремонту об’єктів та благоустрою територій центрального парку культури та відпочинку (далі - парк) у 2019 році здійснено:

- утримання парку: завезений  пісок на пляж о. Паркове, демонтовано та вивезено залізобетоні конструкції, придбано  1 міні-трактор, матеріали, інвентар, спецодяг для робітників КП «ЄАДСС» дільниці з обслуговування та утримання парку, вітродув-пилосос для прибирання палого листя на центральних тротуарах та доріжках парку, сплачено податок на землю та заробітна платня з нарахуваннями;

- ремонт об’єктів та обладнання парку: виконано поточний ремонт вхідної арки (послуги автокрана, автогідропідіймача, матеріали), придбано та улаштовано огорожу (стовпи та плити);

- озеленення та благоустрій парку: виконано покіс трави на території та знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 744,429 тис. грн. при запланованих 990,0 тис. грн. (75 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Організація утримання парку | 1. Обслуговування (утримання) парку | УЖКГ міськради, КП «ЄАДСС» | Міський бюджет | 700,0 | 499,132 | Виконано в межах отриманого фінансу-вання |
|  | 2. Придбання міні-трактора |  | Міський бюджет | 85,0 | 85,0 | Виконано |
| Організація ремонту об’єктів та обладнання парку | 1. Поточний ремонт вхідної арки до парку |  | Міський бюджет | 85,0 | 72,722 | Виконано в межах отриманого фінансу-вання |
|  | 2. Улаштування огорожі парку |  | Міський бюджет | 65,0 | 45,1 | Виконано в межах отриманого фінансу-вання |
| Організація озеленення та благоустрою парку | Озеленення та благоустрій парку |  | Міський бюджет | 55,0 | 42,475 | Виконано в межах отриманого фінансу-вання |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  | 990,0 | 744,429 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання парку | Показник витрат: | тис.грн | 700,0 | 499,132 | - 200,868 |
|  | Показник продукту: бригада прибиральників, (у тому числі майстер - 1 особа, прибиральник – 3 особи, сторож - 3 особи) | осіб | 7 | 4 | - 3 |
|  | Показник ефективності: витрати на утримання 1 місяць 6 місяців | тис. грн. тис.грн. | 116,3 700,0 | 83,2 499,132 | - 33,1 - 200,868 |
|  | Показник якості: Належне санітарний стан та охорона парку | % | 100 | 100 | - |
| Організація ремонту об’єктів та обладнання парку | Показник витрат: | тис.грн. | 150,0 | 117,822 | - 32,178 |
|  | Показник продукту: - поточний ремонт вхідної арки - улаштування огорожі | об’єкт | 1 1 | 1 1 | - - |
|  | Показник ефективності: | тис.грн. | 150,0 | 117,822 | - 32,178 |
|  | Показник якості: належний технічний стан вхідної арки та огорожі | % | 100 | 100 | - |
| Озеленення території парку | Показник витрат: | тис.грн. | 55,0 | 42,475 | - 12,525 |
|  | Показник продукту: обрізка сухого гілля, викорчовування пнів, омолодження дерев, покіс трави | га | 29,028 | 29,028 | - |
|  | Показник ефективності: | тис.грн./ га | 2,11 | 1,46 | - 0,65 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень та території парку. | % | 100 | 100 | - |

Секретар ради	Вячеслав ТКАЧУК