СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4761

03 квітня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Міської цільової

програми розвитку та капітального ремонту

об’єктів житлово-комунального господарства

м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Додаток

до рішення 79 - ої (позачергової) сесії  міської ради

від 03 квітня 2020 року № 4761

Звіт

про виконання «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька

на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2019 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р. № 4211 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів                   житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»,                      КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів Програми спрямованих на покращення технічного стану об’єктів житлово-комунального господарства у 2019 році забезпечено виконання наступних заходів.

1. Утримання житлового фонду в належному стані.

Придбано: 3 мотоцикли триколісні, 3 мотоблоки з навісним обладнанням, 3 косарки тракторні, 3 дренажних насоси, 1 дизельний генератор,  21 сміттєклапани для сміттєпроводів та 6 металевих дверей в сміттєкамери житлових будинків, 124 засувки  та   2 насоси обпресувальні для систем опалення.

Проведено технічне обстеження гуртожитку за адресою пр. Космонавтів, 18-А, інвентаризацію та виготовлення технічних паспортів 12-ти нежитлових приміщень: пр. Центральний, 74 «а» - 1 од., Автомобільна, 9 - 1 од.,                 вул. Першотравнева, 35 -1 од., вул. Першотравнева, 45 - 1 од., вул. Першотравнева, 33 - 1 од., пр. Хіміків, 1 - 3  од., вул. Федоренка, 18 «а» - 2 од, пр. Гвардійський, 40 -  1 од.,                  вул. Гагаріна, 70 «а» - 1 од.

2. Ремонт нежитлових об’єктів.

Виконано: капітальний ремонт міського туалету, поточний ремонт системи опалення будівлі за адресою вул. Б.Ліщини, 4  та капітальний ремонт входу до приміщення по                  вул. Донецька, 37 .

3. Капітальний ремонт об’єктів КП «ЄАДСС».

Придбано 168 плит пінографіту для зовнішнього утеплення  побутових приміщень КП «ЄАДСС», 1 бензиновий генератор, 1 грузопасажирський автомобіль. Розроблено проектну документацію на встановлення твердопаливних котлів на 2-х об’єктах КП «ЄАДСС» та придбано 1 твердопаливний котел.

4. Капітальний ремонт об’єктів КП «СТКЕ».

Придбано 1300 м силового кабелю для котельної 83-го мікрорайону, 1-н мережний насосу та 5-ть перетворювачів частоти.

За власні кошти КП «СТКЕ» виконано капітальний ремонт 56 м теплових мереж об’єкту ДНЗ № 24 (вул. Енергетиків, 15) та  капітальний ремонт 413 м теплових мереж об’єкту ДНЗ № 11 (вул. Енергетиків, 28 «а»).

Для забезпечення комерційного обліку теплової енергії за власні кошти                   КП «СТКЕ» виконано обслуговування 57 комерційних вузлів обліку теплової енергії, за кошти міського бюджету  придбано 32 вузли комерційного обліку теплової енергії (лічильники) для обмінного фонду.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 5655,042 тис. грн. при запланованих 7398,288 тис. грн. (76 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. Утримання житлового фонду в належному стані | 1.Придбання мотоциклів триколісних | УЖКГ міської ради, КПЖ «Світанок» | Міський бюджет | 164,520 | 164,25 | Виконано |
|  | 2. Придбання мотоблоків з навісним обладнанням. |  |  | 75,0 | 75,0 | Виконано |
|  | 3. Придбання косарок тракторних роторних |  |  | 108,0 | 107,7 | Виконано |
|  | 4. Придбання дренажних насосів |  |  | 12,9 | 12,9 | Виконано |
|  | 5. Придбання генератора дизельного |  |  | 23,0 | 23,0 | Виконано |
|  | 6. Придбання поштових скриньок |  |  | 888,580 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7. Придбання сміттєклапанів для сміттєпроводів житлових будинків |  |  | 54,0 | 53,98 | Виконано |
|  | 8. Придбання металевих дверей сміттєкамер житлових будинків |  |  | 48,0 | 48,0 | Виконано |
|  | 9. Проведення технічного обстеження гуртожитку щодо стану та визначення можливості його подальшої експлуатації та подальшої розробки проектно-кошторисної документації за адресою пр. Космонавтів, 18-А |  |  | 35,204 | 35,204 | Виконано |
|  | 10. Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення | УЖКГ міської ради, КП «ЄАДСС» |  | 199,5 | 194,203 | Виконано |
|  | 11. Придбання насосів опресувальних |  |  | 23,96 | 23,96 | Виконано |
|  | 12. Інвентаризація та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень | УЖКГ міської ради, КПЖ «Світанок» |  | 18,0 | 17,14 | Виконано |
| 2. Ремонт нежитлових об’єктів | 1. Капітальний ремонт міського туалету | УЖКГ міської ради, КПЖ «Світанок» | Міський бюджет | 231,3 | 205,16 | Виконано |
|  | 2. Поточний ремонт системи опалення будівлі за адресою вул. Б.Ліщини, 4 |  |  | 11,35 | 11,34 | Виконано |
|  | 3. Капітальний ремонт входу до приміщення по вул. Донецька, 37 |  |  | 77,598 | 77,596 | Виконано |
| 3. Капітальний ремонт об’єктів КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» | 1. Придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі складських та побутових приміщень КП «ЄАДСС» | УЖКГ міської ради, КП «ЄАДСС» | Міський бюджет | 60,690 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Придбання матеріалів для зовнішнього утеплення побутових приміщень КП «ЄАДСС». |  |  | 39,750 | 38,61 | Виконано |
|  | 3. Придбання бензинових генераторів для КП «ЄАДСС». |  |  | 15,0 | 15,0 | Виконано |
|  | 4. Придбання мотокоси для КП «ЄАДСС». |  |  | 7,3 | 7,3 | Виконано |
|  | 5. Придбання грузопасажирського автомобіля для КП «ЄАДСС». |  |  | 453,0 | 453,0 | Виконано |
|  | 6.Розробка проектної документації на встановлення твердопаливних котлів на виробничих базах КП «ЄАДСС». |  |  | 100,0 | 97,458 | Виконано |
|  | 7. Придбання твердопаливного котла для КП «ЄАДСС». |  |  | 33,360 | 33,36 | Виконано |
| 4. Капітальний ремонт об’єктів КП «Сєвєродонецьктеплокомун-енерго» | 1. Придбання силового кабелю для котельної 83-го мікрорайону. | УЖКГ міської ради, КП СТКЕ, інші підприємства | Міський бюджет | 676,0 | 674,4 | Виконано |
|  | 2. Придбання перетворювачів частоти. |  |  | 295,8 | 295,8 | Виконано |
|  | 3. Придбання мережного насоса №2 котельні 83-го мікрорайону. |  |  | 990,0 | 990,0 | Виконано |
|  | 4. Капітальний ремонт теплових мереж об’єкту СЗОШ №15, вул. Федоренка, 39 |  |  | 66,670 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Капітальний ремонт теплових мереж об’єкту ДНЗ №24, вул. Енергетиків, 15 |  |  | 250,736 | 115,152 | Виконано за власні кошти підприємства |
|  | 6. Капітальний ремонт теплових мереж об’єкту ДНЗ №11, вул. Енергетиків, 28а |  |  | 677,594 | 421,753 | Виконано за власні кошти підприємства |
|  | 7. Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії |  |  | 761,486 | 463,786 | Виконано за власні кошти підприємства |
|  | 8. Придбання вузлів комерційного обліку теплової енергії (лічильники) для обмінного фонду |  |  | 999,99 | 999,99 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 7398,288 | 5655,042 з них: - міський бюджет 4564,351; - кошти підприємства 1000,691 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання житлового фонду в належному стані | Показник витрат | тис. грн. | 1837,0 | 755,337 | - 1078,663 |
|  | Показник продукту: - мотоцикл - мотоблок - косарка тракторна - дренажний насос - генератор дизельний - поштові скриньки - сміттєклапани - металеві двері - засувки - насоси обпресувальні | од. | 3 3 3 3 1 878 21 6 124 2 | 3 3 3 3 1 0 21 6 124 2 | - - - - - - 878 - - - - |
|  | Показник ефективності: - мотоцикл - мотоблок - косарка тракторна - дренажний насос - генератор дизельний - поштові скриньки - сміттєклапани - металеві двері - засувки - насоси обпресувальні | тис. грн./од | 55,0 25,0 36,0 4,3 23,0 1,01 2,6 8,0 1,6 11,98 | 54,75 25,0 35,9 4,3 23,0 0 2,57 8,0 1,5 11,98 | -0,25 - -0,1 - - - -0,03 - -0,1 - |
|  | Показник якості: - зменшення часу реагування на аварійні роботи | % | 20 | 41 | - |
| Ремонт нежитлових об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 320,248 | 294,096 | - 26,152 |
|  | Показник продукту: - міський туалет, - опалення в будівлі вул. Б.Ліщини, 4; - вхід до приміщення вул. Донецька, 37) | об’єкт | 3 | 3 | - |
|  | Показник ефективності: - міський туалет - опалення в будівлі вул. Б.Ліщини, 4 - вхід до приміщення вул. Донецька, 37 | тис. грн./ об’єкт | 231,3 11,35 77,598 | 205,16 11,34 77,596 | - 26,14 - 0,01 - 0,02 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | - |
| Капітальний ремонт об’єктів КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» | Показник витрат | тис. грн. | 709,1 | 644,728 | - 64,372 |
|  | Показник продукту: - придбання плит пінографіт - придбання бензогенераторів - придбання мотокоси - придбання грузопасажирського автомобіля - розробка проектної документації для встановлення твердопаливних котлів - придбання твердопаливного котлу | од. | 168 1 1 1 2 1 | 168 1 1 1 2 1 | - - - - - - |
|  | Показник ефективності: - придбання плит пінографіт - придбання бензогенераторів - придбання мотокоси - придбання грузопасажирського автомобіля - розробка проектної документації для встановлення твердопаливних котлів - придбання твердопаливного котлу | тис. грн./од | 0,2 15,0 7,3 453,0 50,0 33,36 | 0,2 15,0 7,3 453,0 48,7 33,36 | - - - - -1,3 - |
|  | Показник якості: | % | 100,0 | 90,0 | - |
| Капітальний ремонт об’єктів КП «Сєвєродоне-цьктеплокомуненерго» | Показник витрат | тис. грн. | 1666,0 | 2497,105 | + 831,105 |
|  | Показник продукту: - кабель силовий - мережний насос - перетворювач частоти | м од. од. | 1300 1 5 | 1300 1 5 | - - - |
|  | Показник ефективності: - кабель силовий - мережний насос - перетворювач частоти | тис. грн./м тис. грн./од тис. грн./од | 0,52 990,0 59,2 | 0,51 990,0 59,2 | - 0,01 - - |
|  | Показник якості: - підвищення надійності роботи котельні 83-го мікрорайону | % | 100 | 100 | - |
| Забезпечення комерційного обліку теплової енергії | Показник витрат | тис. грн. | 1761,386 | 1463,776 | - 297,7 |
|  | Показник продукту: - обслуговування лічильників теплової енергії - створення обмінного фонду лічильників теплової енергії | од. | 216 32 | 57 32 | - 159 - |
|  | Показник ефективності: - обслуговування лічильників теплової енергії - створення обмінного фонду лічильників теплової енергії | тис. грн./од | 3,52 31,24 | 8,13 31,24 | + 4,61 - |
|  | Показник якості: - рівень оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку теплової енергії | % | 100 | 100 | - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК