СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №192

### « 14 » лютого 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про розгляд питання «Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2011 рік

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звіт про підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 за 2011 рік, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

- Прийняти до відома звіт про підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2011 рік (Додаток).

- Питання «Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2011 рік затвердити на черговій сесії міської ради.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дядика С.М.

Міський голова В.В.Казаков

адіслати: Департамент економічного розвитку, загальний відділ, відділ по роботі із ЗМІ, бібліотека

Додаток

до рішення виконкому

від 14 лютого 2012 року № 192

## ЗВІТ

про підсумки виконання Програми енергоефективності

та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних

джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька

на 2011-2015 роки» за 2011 рік

м.Сєвєродонецьк

2012 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за 2011 рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств | 8683,0 |
| 2 | Державний бюджет | 596,0 |
| 3 | Місцевий бюджет | 4088,0 |
| 4 | Інші кошти | 255,0 |
| 5 | Обласний бюджет | 131,0 |
|  | Всього | 13753,0 |

Місто Сєвєродонецьк належить до основних індустріальних регіонів Луганської області, де переважна частина обсягів промислового виробництва традиційно створюється завдяки виробництву енергоємних промислових підприємств: ПЕК, хімічної промисловості, машинобудування та ін.

Енергоємна структура промислового виробництва, неефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) потребують додаткового імпортування містом понад 70% обсягів енергоносіїв. Це призводить до безпосередньої залежності роботи базових галузей місцевої економіки від імпортерів.

Разом з тим місто має значний потенціал енергозбереження. Щоденно можна заощадити десятки тисяч гривень за рахунок зменшення марнотратного споживання енергетичних ресурсів, насамперед, шляхом упровадження нових енергоефективних проектів та ресурсозберігаючих технологій у всіх секторах економіки та соціальної сфери, що дозволить пом’якшити гостроту проблеми зовнішньої енергетичної залежності, оптимізувати паливно-енергетичний баланс міста, підвищити конкурентоспроможність та якість продукції і послуг.

Зменшення обсягів використання ПЕР при зростанні обсягів промислового виробництва розглядається як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевих бюджетів та поширення реалізації соціальних програм.

«Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (далі - Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на досягнення конкретних результатів у підвищенні ефективності використання енергетичних ресурсів. Суть Програми – реалізація комплексу заходів із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, та підвищення потенціалу енергозбереження.

Враховуючи високу енергоємність промислової продукції, залежність функціонування господарського комплексу міста від імпортованих енергоресурсів, визначено головну мету Програми:

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції;

- зменшення невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимізація структури паливно-енергетичного балансу шляхом зменшення частки імпортованих видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами ресурсів, за умови належного фінансування Програми;

- скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв для бюджетних установ міста.

Основними завданнями Програми є:

1. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи управління та популяризації енергоефективності.

2. Оптимізація структури енергетичного балансу міста, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Своєчасність та необхідність впровадження Програми полягає в тому, що завдяки підвищенню рівня енергоефективності в економіці та соціальній сфері, можуть бути реалізовані настільки великі обсяги економії енергоресурсів, що енергозбереження має перетворитися в найпотужніше та найефективніше джерело енергозабезпечення.

Показник “обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів” не можна розглядати самостійно без аналізу показників обсягів промислового виробництва, обсягів будівельних робіт та транспортних перевезень, оскільки збільшення обсягів споживання може свідчити як про зростання економіки міста, так і про неефективне використання ресурсів. Натомість, якісне зростання економіки (використання ресурсозберігаючих технологій) не повинно спричинити значного росту обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів.

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

В 2011 році спостерігалося зростання споживання деяких видів паливно-енергетичних ресурсів (табл.1).

Таблиця 1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2011 році

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010р. | 2011р. | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 1315,0 | 1825,3 | 138,8 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 897,5 | 1116,3 | 124,4 |
| Вугілля | тис. тонн | 0,108 | 0,106 | 98,1 |
| Бензин | тис. тонн | 8,2 | 5,6 | 68,3 |
| Дизельне паливо | тис. тонн | 5,8 | 4,8 | 82,8 |

Зростання споживання природного газу та електроенергії обумовлено відчутним ростом в 2011 році обсягів реалізації промислової продукції на 65,4% у порівнянні з обсягами реалізації 2010 року. Зниження споживання бензину та дизельного палива обумовлено стрімким зростанням цін на цю продукцію та масове переведення автотранспорту на заправку газом.

Основним рушієм прискореного зростання обсягів виробництва та реалізації у промисловості виступає зовнішній попит. Адже найвищі темпи зростання демонструють саме експортоорієнтовані види промислової діяльності.

Потреби міста власним виробництвом електроенергії забезпечує Державне підприємство “Сєвєродонецька ТЕЦ”, яким в 2011 році вироблено 227,4 млн. кВт. год електричної енергії, що на 23,4% менше, ніж у 2010 році.

Потреби міста власним виробництвом природного газу забезпечує Сєвєродонецький промисел з видобутку газу та конденсату, структурний підрозділ ГПУ «Шебелинкагазвидобування», яким в 2011 році знижені обсяги виробництва,видобуто 237,5 млн. м3 природного газу, що на 12,3% нижче обсягів 2010 року. Зниження видлбутку природного газу відбувається через виснаження родовищ у зв’язку з довготривалим періодом експлуатації та малим об’ємом буріння для освоєння нових родовищ. Також нормальній роботі перешкоджає підтримання високого тиску ПХГ вихідного колектору магістрального газопроводу (особливо у літні місяці).

Обсяги власного виробництва підприємствами міста зведені в табл. 2.

Таблиця 2. Обсяги власного виробництва ПЕР за 2011 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010р. | 2011р. | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 270,6 | 237,5 | 87,7 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 297,0 | 227,4 | 76,6 |

Власне виробництво електроенергії складає 20,4%, а природного газу – 13,0% від їх загального споживання споживачами міста.

Більш сприятливим був би стан, коли б виробництво енергоносіїв перевищувало б їх витрати, і така ситуація була б довготривалою. Це вказувало б на окупність (ефективність) виробництва енергоносіїв на території міста.

У розвитку міста позитивним є стан, при якому споживання енергоносіїв зростало б незначною мірою при одночасному, більш ширшому застосуванні енергоощадних технологій.

Підприємствами і установами міста на 2011 рік були розроблені заходи з енергоефективності (31 захід), якими передбачалася економія паливно-енергетичних ресурсів, фактично в 2011 році впроваджено 43 енергоефективних заходи (табл. 3).

Таблиця 3. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за 2011 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010р. | 2011р. | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | 3,0 | 596,8 | в 2 рази |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 2,8 | 2,463 | 88,0 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 9,2 | 0,314 | 3,4 |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 2258,0 | 2817,5 | 124,8 |

Вагомі заходи в 2011 році були впроваджені на (табл. 4):

- ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» впроваджено 3 з 3-х запланованих заходів, отриманий економічний ефект 2283 тис. грн., зекономлено 1910,5 тис. кВт. год електроенергії та 596,8 тис.м3 природного газу.

В програмі енергоефективності з 2012 року заплановано поетапне переведення котельного обладнання ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на спалювання кам’яного вугілля. Виконуючи загальнодержавну програму щодо скорочення споживання природного газу, на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» ведуться науково-дослідні роботи щодо переведення обладнання ТЕЦ на спалювання альтернативних видів палива.

Спеціалістами підприємства було розроблено «Технічне завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) переоснащення ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для забезпечення її конкурентоспроможності на ринках енергії». Цей документ було підтримано на засіданні інвестиційної комісії НАК «Нафтобаз України» і прийнято на підприємстві для подальшої роботи.

Розробка ТЕО – це дуже відповідальний етап, для чого були залучені провідні наукові організації України. Для визначення головного виконавця було організовано і проведено конкурсні (тендерні) торги, які відбулися 05.10.2011р. За результатами торгів право на виконання робіт отримав ДПІ НДІ «Теплоелектропроект», який є одним із генеральних проектантів Сєвєродонецької ТЕЦ та має великий досвід з розробки технологій та проектуванню ТЕЦ, що використовують вугільне паливо.

Роботи з розробки ТЕО будуть завершені в березні 2012р. За результатами цих робіт будуть визначені основні напрямки в реконструкції Сєвєродонецької ТЕЦ, джерела фінансування та продовжено роботу по переводу ТЕЦ на вугільне паливо.

  - ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» впроваджено 8 з 16-ти запланованих заходів, отриманий економічний ефект 229 тис. грн., зекономлено 215,5 тис. кВт. г електроенергії та 296 Гкал теплової енергії.

В 2011 році підприємство намагалося продовжувати будівництво газотурбінної установки потужністю 2х12,9 МВт із впровадженням когенераційної установки, в 2011році використано 2174,1 тис. грн., або 4,8% від запланованого фінансування, у зв’язку із зміною власника цей проект став предметом досконального аналізу з точки зору доцільності його подальшої реалізації.

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн.. | Обсяг економії ПЕР, т умов. палива | Джерела та обсяги фінансування, млн. грн. (1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти, 5-облбюджет) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Електроенергетика |  |
| 1 | Реконструкція живлючих насосів ст. № 1,2,3 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,8 | 0,817 | 368 | 361,9 | 4 | 1,194 | 0,7 | - |  |
| 2 | Реконструкція напівкозлового крана котлів ст. № 19,20 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,4 | 0,178 | 122 | 141,3 | 4 | 0,466 | 0,4 | - |  |
| 3 | Заміна частини водяного економайзеру котла № 20 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 5,4 | 2,758 | 162 | 189 | 4 | 0,623 | 4,5 | - |  |
| Всього по електроенергетиці |  |  | 6,6 | 3,753 | 652 | 692,2 |  | 2,283 |  |  |  |
| Хімічна промисловість |  |
| 4 | В корпусі 844 заміна приладів КВПіА типу КСП-2 на прилади ГРТ-5930 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (цех ПіЗК) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,054 | 0,054 | 28 | 28 | 4 | 0,044 | 0,9 |  |  |
| 5 | Реконструкція схеми паропостачання від вузла 334 до вузла 497 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (цех ПіЗК) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,001 | 0,001 | 33,5 | 33,5 | 4 | 0,078 | 0,01 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6 | Замінити насосні агрегати, поз.64/2 і 64/3, що забезпечують подачу аміачної селітри на г/б №№ 3,4 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (виробництво №2, цех №3) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 10,4 | 4 | 0,017 | 6 |  |  |
| 7 | Внести зміни в схему керування частотою обертання електродвигунів насосів, поз.102 А,В | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (виробництво №2, цех М-3) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,5 | 0,5 | 9,8 | 9,8 | 4 | 0,016 | 8 |  |  |
| 8 | Розробити і впровадити технологічну схему отримання медичного кисню | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (виробнитцво №2, цех РП) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,4 | 0,4 | 82 | 0,82 | 4 | 0,001 | 0,7 |  |  |
| 9 | На насосній станції 2-го підйому 2-го блоку промис-лового річного водопоста-чання замінити насосний агрегат Д 3200-75 з електро-двигуном потужністю 400 кВт на насосний агрегат 1Д 800-56 з електродвигуном потужністю 130 кВт | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (цех зовнішнього водопостачання) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,08 | 0,08 | 16,6 | 15,4 | 4 | 0,024 | 0,8 |  |  |
| 10 | В корп.840 замінити насос для відкачування конденсату, поз. 26/1, з електродвигуном потужністю 15 кВт на насос типу К-50-32-125 потужністю 2,2 кВт | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (цех ПіЗК) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,008 | 0,008 | 5,9 | 5,9 | 4 | 0,009 | 0,4 |  |  |
| 11 | Замінити паровий водопідігрівник на проточний електроводопідігрівник для гарячого водопостачання | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (цех НОПС) | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,05 | 0,05 | 17,2 | 17,2 | 4 | 0,04 | 0,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 12 | Будівництво газотурбінної установки потужністю 2х12,9 МВт із впровадженням когенераційної установки | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 45,0 | 2,174 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Всього по хімічній промисловості |  |  | 46,493 | 3,667 | 203,4 | 121,02 |  | 0,229 |  |  |  |
| Машинобудування та металообробка |  |
| 12 | Заміна зварювального обладнання: 2-х конвекторів SSUA-160-2 Р=4 кВт замість 2-х трансформаторів ТДС-400 Р=38 кВт | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" (зварювальний цех) | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" | 0,005 | 0,007 | 0,4 | 0,5 | 4 | 0,004 | 2 |  |  |
| 13 | Встановлення светільника ДРС-400 нейр.замість 4 од. ламп накалювання | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" (мех. відділення) | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" | 0,001 | 0,001 | 0,3 | 0,3 | 4 | 0,0005 | 2 |  |  |
| 14 | Встановлення зварювального апарату ЕСАВНИГВО 30 кВт замість трансформатра ВДУ-802 76 кВт | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" (зварювальне відділення) | ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод" | 0,006 | 0,006 | 1,2 | 1,2 | 4 | 0,003 | 3 |  |  |
| Всього по машинобудуванню та металообробці |  |  | 0,012 | 0,014 | 1,9 | 2,0 |  | 0,008 |  |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |
| 15 | Встановлення перетворювача частоти на електродвигун насосного агрегату Д1250-65 з електродвигуном 250 кВт, 380В | Замулівський водозабір ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0,48 | 0,213 | 13,40 | 12,70 | 4 | 0,035 | 1,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 16 | Заміна насосного агрегату 300-Д-90 | Замулівський водозабір ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0,15 | 0,082 | 40,4 | 38,6 | 4 | 0,106 | 1,5 |  |  |
| 17 | Установка електронасосних агрегатів і перетворювачів частоти для підвищення тиску на ділянках холодного питного водопостачання міста | ЦТП-3,5,6,7,8,9 м.Сєвєродонецьк | ТОВ "ТАУН-СЕРВИС" | 0,834 | 0,924 | 44,9 | 45,8 | 4 | 0,118 | 2,6 |  |  |
| 18 | Установка побудинкових електролічильників (13 од.) | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Житлосервіс" "Промінь" | 0,007 | 0,007 | 0,027 | 0,027 | 4 | 0,008 |  |  |  |
| 19 | Капремонт покрівель 3-х житлових будинків із застосуванням пенополіуретана | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Житлосервіс" | 0,888 | 0,888 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Утеплення стін 3-х житлових будинків | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Житлосервіс" "Добробут" | 0,897 | 0,897 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення з заміною водопідігрівачів | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Сєвєродонецькі тепловие мережі" | 1,263 | 1,263 | 0,061 | 0,061 | 2 | 0,003 |  |  |  |
| 22 | Ремонт виносних рамок управління опалення | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Сєвєродонецькі тепловие мережі" | 0,170 | 0,170 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт, повірка та обслуговування побудинкових теплових лічильників | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Сєвєродонецькі тепловие мережі" | 0,176 | 0,176 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергоефективних ламп по вул. Автомобільній, вул.Єгорова | житловий фонд м.Сєвєродонецьк | КП "Сєвєродонецьк-ліфт" | 0,287 | 0,287 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Всього по житлово-комунальному господарству |  |  | 5,152 | 4,907 | 98,788 | 97,188 |  | 0,270 |  |  |  |
| Бюджетна сфера |  |
| 25 | Установка електролічильників (5 од.) | Заклади освіти | Відділ освіти | 0,010 | 0,010 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Установка лічильників холодної води (5 од.) | Заклади освіти | Відділ освіти | 0,001 | 0,001 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення металопластикових вікон | СЗШ №11,19 | Відділ освіти | 0,596 | 0,596 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СЗШ №4, 5,6,8,12,14,16,17, НВК, ліцей, ДНЗ № 11,12,19,26,42 | Відділ освіти | 0,222 | 0,222 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Заміна дверей на пластикові | СЗШ №4,6,12, 14,19, НВК, ліцей, ДНЗ №12,19,26,38,42 | Відділ освіти | 0,004 | 0,004 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення енергозберегаючих ламп | СЗШ №8,10,12, 14,18 НВК, ліцей, ДНЗ №11,24,26, 38,41,СМЦДЮТ, ЦТКЕУМ | Відділ освіти | 0,005 | 0,005 | 1,616 | 1,616 | 3 | 0,005 |  |  |  |
| 30 | Заміна батарей, регістрів | СЗШ № 4,12,13, НВК, ліцей, ДНЗ №41 | Відділ освіти | 0,024 | 0,024 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Промивка опалювальної системи | СЗШ № 6,12 | Відділ освіти | 0,050 | 0,050 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Хім.промивка поверхонь нагріву бойлерів і теплові випробування бойлерної установки | СЗШ № 5,10,12, ДНЗ №11,14,19,24,26 | Відділ освіти | 0,050 | 0,050 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Заміна електрокомфорок на енергозберігаючі | ДНЗ №10,12,19,37,42 | Відділ освіти | 0,029 | 0,029 | 2,53 | 2,53 | 2 | 0,008 |  |  |  |
| 34 | Кап. ремонт теплотраси (ізоляція трубопроводів) | СЗШ № 6,12 | Відділ освіти | 0,107 | 0,107 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 35 | Установка водоміра | ДЮСШ №2 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,002 | 0,007 |  |  | 4 | 0,004 |  |  |  |
| 36 | Установка водонагрівачів | ДЮСШ №2 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,006 | 0,006 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 37 | Заміна регістрів системи опалення | ДЮСШ №1,3,4, Льодовий палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,004 | 0,004 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 38 | Заміна трубопроводів | ДЮСШ №2 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,002 | 0,002 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Установка енергозберігаючих ламп | ДЮСШ №1,3,4, Льодовий палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,010 | 0,009 | 3,4 | 3,4 | 4 | 0,008 |  |  |  |
| 40 | Встановлення металопластикових вікон | пологове відділення | Управління охорони здоров'я | 0 | 0,097 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Встановлення металопластикових вікон | КПНЗ "СДМШ №1", КПНЗ "СДМШ №2" | Відділ культури | 0,300 | 0,060 | 0,36 | 0,36 | 2 | 0,002 |  |  |  |
| 42 | Установка енергозберігаючих ламп | КПНЗ "СДМШ №1" КЗ "СМПК" КЗ "СМГ" | Відділ культури | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 2 | 0,001 |  |  |  |
| 43 | Заміна дверей на енергозберігаючі в їдальні | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | Обласне управління освіти | 0,131 | 0,131 | 0,86 | 0,86 | 5 | 0,0003 |  |  |  |
| Всього по бюджетній сфері |  |  | 1,556 | 1,416 | 8,769 | 8,769 |  | 0,028 |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  | 59,813 | 13,757 | 964,857 | 921,177 |  | 2,817 |  |  |  |

- ПАТ «Сєвєродонецький котельно-механічний завод» впроваджено 3 з 3-х запланованих заходів, отриманий економічний ефект 8 тис. грн., зекономлено 6,9 тис. кВт. г електроенергії.

- підприємствах житлово-комунального господарства впроваджено 10 з 5-ти запланованих заходів, отриманий економічний ефект 270 тис. грн., зекономлено 308,1 тис. кВт. г електроенергії.

З метою удосконалення системи управління у сфері водопостачання і водовідведення та залучення інвестицій на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, згідно з рішенням Сєвєродонецької міської ради від 13.03.2009 № 2996 цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал» передано в концесію, а переможцем концесійного конкурсу визнано ТОВ «ТАУН-СЕРВІС», з яким укладено відповідний договір № 1 від 02.07.2009.

На виконання концесійного договору ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» успішно впроваджено такі заходи:

- На Замулівському водозаборі ТОВ "ТАУН СЕРВІС" встановлено перетворювач частоти на електродвигун насосного агрегату Д1250-65 з електродвигуном 250 кВт, 380В.

- На Замулівському водозаборі ТОВ "ТАУН СЕРВІС" проведено заміну насосного агрегату 14Д6М з електродвигуном 315 кВт V=6 кВ на насосний агрегат Д 1250-65 з електродвигуном 132 кВт V=380 кВ.

- На Замулівському водозаборі ТОВ "ТАУН СЕРВІС" установлено електронасосні агрегати і перетворювачі частоти для підвищення тиску на ділянках холодного питного водопостачання міста в ЦТП №№ 3, 5, 6.

ТОВ "ТАУН СЕРВІС" отримано економічний ефект 258,7 тис. грн., зекономлено 298,1 тис. кВт. г електроенергії.

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 24.03.2009р. № 3011 ТОВ «Сєвєродонецьктепло» було передано в концесію цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та укладено відповідний договір № 2 від 17.07.2009р. У зв’язку з тим, що концесіонером не виконувалась інвестиційна програма за даним концесійним договором, договір було розірвано, тому заходи, заплановані цим підприємством не виконувалися.

На виконання рішення 12-ї сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 30 вересня 2011 року № 937 «Про повернення майна цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» з концесійного користування», на підставі наказу господарського суду м. Києва від 29.09.2011 року № 54/179 про примусове виконання рішення господарського суду м. Києва від 07.07.2011 року у справі № 52/179 про розірвання Концесійного договору № 2 від 17.07.2009 року та повернення майна, яке рішенням Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 року у справі №52/179 залишено без змін та набрало законної сили 29.09.2011 року, комунальне підприємство «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» прийняло на свій баланс будівлі споруди, устаткування та інше майно цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго».

Підприємствами житлово-комунального господарства були впроваджені сім заходів, не передбачених Програмою, отриманий економічний ефект 11 тис. грн., зекономлено 9,3 тис. кВт. г електроенергії та 11 Гкал теплової енергії. Майже всі ці заходи були впроваджені в ІУ кварталі 2011р., тому основна сума економії енергоресурсів очікується в 2012р.

  - В бюджетних установах впроваджено 19 з 7-ми запланованих заходів, отриманий економічний ефект 28 тис. грн., зекономлено 21,5 тис. кВт. г електроенергії та 7 Гкал теплової енергії. Інші заходи впроваджено позапланово.

В закладах освіти встановлено (замінено) 5 електролічильників та 5 лічильників холодної води, а також проведено повірку теплових лічильників (17 од.). Встановлено металопластикові вікна в СЗШ № 11,19 за рахунок коштів державного бюджету та в СЗШ №4,5,6,8,12,14,16,17, НВК, ліцеї, ДНЗ №11,12,19,26,42 за рахунок інших коштів, метало пластикові двері в СЗШ № 4,6,12, 14,19, НВК, ліцеї, ДНЗ №12,19,26,38,42, енергозберігаючі лампи СЗШ № 8,10,12,14,18 НВК, ліцеї, ДНЗ №11,24,26,38,41, СМЦДЮТ, ЦТКЕУМ, замінені батареї та регістри в СЗШ № 4,12,13, НВК, ліцеї, ДНЗ №41, промито опалювальну систему в СЗШ № 6 і 12, проведено хімічну промивку поверхонь нагріву бойлерів і теплові випробування бойлерної установки в СЗШ № 5,10,12, ДНЗ №11,14,19,24,26, замінено електрокомфорки на енергозберігаючі в ДНЗ №10,12,19,37,42 та проведено капітальний ремонт теплотраси (ізоляція трубопроводів) в СЗШ № 6 і 12. Від впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти склалися більш комфортні умови для навчання. Стало комфортно в школах та дитсадках, підвищилася температура повітря по закладах освіти на 3- градуси, прогрілися і кутові кімнати, коридори та спортивні зали.

В закладах спорту встановлено водомір, 2 водонагрівача, 167 енергозберігаючих ламп. Проведено заміну трубопроводів та регістрів системи опалення.

В закладах культури встановлено 19 металопластикових вікон, з них 17 вікон в КПНЗ "СДМШ №1" та 2 вікна в КПНЗ "СДМШ №2", придбано 116 енергозберігаючих ламп.

В пологовому відділенні Багатопрофільної міської лікарні встановлено 28 металопластикових вікон.

За рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році планувалось провести установку металопластикових вікон (44 од.) в Сєвєродонецькій обласній загальносвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів загальною сумою 70 тис. грн. Але фактично в 2011 році за кошти обласного бюджету замінено двері на енергозберігаючі в їдальні школи-інтернату загальною вартістю 131 тис. грн.

Програмою передбачалася установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл. 5).

Таблиця 5. Установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за 2011 рік

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 р. | 2011 р. | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 1341 | 1305 | 97,3 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 7126 | 8361 | 117,3 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 12 | 21 | 175,0 |
| Лічильники води | шт. | 5239 | 13798 | в 2,6 рази |

Основну кількість приборів обліку встановлено (чи замінено) населенню міста за рахунок їх власних коштів (99,8% від загальної кількості) з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг. Тільки 0,1% від загальної кількості приборів обліку встановлено в житлово-комунальному господарстві та 0,1% від загальної кількості приборів обліку встановлено в бюджетній сфері. Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові.

За 2011 рік від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР у сумі 921,2 тонни умовного палива, яка набагато нижче запланованої і складає 45,2%, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 2817,5 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 13753 тис. грн.

Таким чином, можна зробити висновок:

- Не повне виконання плану впровадження енергозберігаючих заходів обумовлено недостатнім фінансуванням цих заходів на підприємствах міста.

- Заходи, що залишилися не виконаними, підприємствами планується виконати в 2012 році, при умові наявності джерел фінансування.

3. Економія ПЕР та економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів, що впроваджені на кінець звітного періоду, тобто у листопаді - грудні поточного року, буде порахована у наступному році.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

Загальний економічний ефект від реалізації програми енергозбереження склав 2817,5 тис. грн., економія ПЕР – 921,2 тонн умовного палива.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зросла ефективність споживання енергоносіїв у місті.

Якщо обсяги реалізації промислової продукції в 2011 році зросли на 65,4% у порівнянні з обсягами 2010 року, то обсяги споживання природного газу зросли тільки на 38,8%, електроенергії – на 24,4%, а теплової енергії – на 15,0%.

Енергоємність продукції знизилась на 17,3%, паливоємність - на 13,2%, електроємність - на 24,8% і теплоємність – на 30,5%.

Зменшення витрат ПЕР на одиницю реалізованої продукції при одночасному зростанні виробництва вказує в умовах розвинутої економіки на зростання конкурентоспроможності підприємств різних галузей в результаті заощадження ними споживання енергії.

Але потенціал енергозбереження в місті ще не належному рівні, за 2011 рік він склав 0,31%, що нижче цього показника за 2010 рік (0,52%).

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2011 році у сумі 52,93 млн. грн., в тому числі: за рахунок власних коштів підприємств – 51050 тис. грн., коштів державного бюджету – 90 тис. грн., коштів обласного бюджету – 70,0 тис. грн., коштів місцевого бюджету – 300,0 тис. грн. та інших коштів – 1420,0 тис. грн.

Фактично за 2011 рік фінансування енергозберігаючих заходів становило 13753,0тис. грн., що складає 26% від суми фінансування передбаченою Програмою, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 596,0 тис. грн., обласного бюджету – 131,0 тис. грн., місцевого бюджету – 4088,0 тис. грн., власних коштів підприємств – 8683,0тис. грн. та інших коштів – 255,0 тис. грн. (табл. 6).

Таблиця 6. Обсяги фінансування Програми за 2011 рік

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за 2011 рік, тис. грн. | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою | фактично профінансовано |  |
| 1 | Власні кошти підприємств | 51050,0 | 8863,0 | 17,4 |
| 2 | Державний бюджет | 90,0 | 596,0 | в 6,6 рази |
| 3 | Місцевий бюджет | 300,0 | 4088,0 | в 13,6 рази |
| 4 | Інші кошти | 1420,0 | 255,0 | 18,0 |
| 5 | Обласний бюджет | 70,0 | 131,0 | 187,1 |
|  | Всього | 52930,0 | 13753,0 | 26,0 |

Таким чином, фінансування Програми в 2011 році з державного, обласного та місцевого бюджетів набагато перевищує заплановані обсяги фінансування. Що стосується заходів, запланованих підприємствами міста за власні або інші кошти, це обумовлено відсутністю коштів у підприємств на реалізацію цих заходів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №689 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі - Порядок).

Бюджетні кошти для регіонів спрямовуються на реалізацію проектів, які будуть відібрані на конкурсних засадах за встановленою Порядком процедурою за напрямками:

- впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;

- впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

У зв’язку з цим, комунальні підприємства та бюджетні установи, які мають бажання отримати фінансування енергозберігаючих заходів з державного бюджету, розглядають можливість щодо участі у конкурсі проектів, які повинні мати:

- підготовлену згідно встановлених вимог проектно-кошторисну документацію,

- позитивний висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження.

Підготовка та отримання цих документів потребує додаткового фінансування, але при їх наявності є можливість отримання бюджетних коштів на реалізацію енергоефективних проектів в наступних роках.

Як позитивний приклад, розроблений відділом освіти міської ради проект „Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста», який в 2011 році був направлений для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Конкурсною комісією підведені підсумки та опубліковані протоколи переможців конкурсу, серед яких проект „Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста» з фінансуванням у сумі 500,0 тис. грн. при умові співфінансування з місцевого бюджету у сумі 1635 тис. грн.

V. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Одним із пріоритетних напрямків Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки була реалізація маловитратних енергозберігаючих заходів і усунення марнотратного використання ПЕР, що дозволило в 2011 році зекономити 921,2 тонни умовного палива паливно-енергетичних ресурсів і отримати економічний ефект у сумі 2817,5 тис. грн. Вагому частину заходів було впроваджено в грудні поточного року, тому економія ПЕР по цим заходам очікується у наступному році.

Питаннями ефективного використання енергоресурсів, наведенням ладу в цій сфері в місті займалися не тільки органи влади та контролюючі органи, а також керівники підприємств та громадськість. При цьому пріоритет віддавався вітчизняним технологіям та використанню місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів.

VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи основні підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки за 2011 рік можна констатувати, що незважаючи на недостатність власних коштів підприємств, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

Окрім заходів, передбачених програмою, в 2011 році виконувались основні цілі та пріоритетні завдання, визначені Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко