- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ №284

29 квітня 2014 р.

м. Сєвєродонецьк

- Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розглянувши звіт про проходження опалювального періоду 2013-2014 рр., з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про проходження опалювального періоду 2013-2014 рр. (додаток 1) прийняти до відома.

2. Рішення виконавчого комітету від 23.04.2014 р. № 341 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013 -2014 років» вважати виконаним.

3. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додаток 2).

4. Затвердити Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років  (додаток 3).

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за ходом підготовки житлового фонду та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. покласти на заступника міського голови П.Г. Чернишина; об’єктів охорони здоров’я, учбових, дошкільних, спортивних закладів та установ культури на заступника міського голови С.Ф. Терьошина.

Міський голова                                                                                         В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 29 квітня 2014 року № 284

Звіт

про проходження опалювального періоду 2013-2014 років.

Теплопостачання та гаряче водопостачання в опалювальний період 2013-2014 рр. забезпечувалось теплопостачальними підприємствами - ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та   КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», комунальним підприємством з обслуговування внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання -  КП «Сєвєродонецькі теплові мережі». В забезпеченні роботи в особливих умовах осінньо-зимового періоду приймали участь підприємства з обслуговування житлового фонду - «Житлосервіси», КП «ЄАДСС»,  КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «СТрУ», ТОВ «ТАУН СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ ТОВ «ЛЕО», Сєвєродонецьке управління по експлуатації газового господарства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), заклади освіти, охорони здоров’я, культури.

Опалювальний період  2013-2014 років в м. Сєвєродонецьку через проблеми з постачанням природного газу було розпочато в 2-а етапи: 07.10.2013 р. отримано теплоносій від КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», 11.10.2013 р. – від ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Завершено опалювальний період одночасно 07.04.2014 р.

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Після запуску при відсутності потреби Енергоринку в генерації електричної енергії  ТЕЦ тривалий час працювала в режимі теплового навантаження тільки на водогрійному котлі для опалення та гарячого водопостачання споживачів. Даний режим роботи станції можливий лише за умов температури зовнішнього повітря не нижче +5 °C. Зниження температури повітря нижче -5 °C взагалі могло привести до розмерзання обладнання, так як опалення виробничих приміщень можливе лише при роботі станції в режимі генерації. Питання повноцінного пуску ТЕЦ було вирішене Мінпаливенерго тільки 21.01.2014 р. Протягом опалювального періоду  підприємство не дотримувалось затвердженого температурного графіку, температура теплоносія підтримувалась в середньому на 100С,  нижчою від нормативної для відповідної температури зовнішнього середовища. За опалювальний період  на теплових мережах підприємства виникло 50 аварійних ситуації, які ліквідовувались своєчасно, з дотриманням термінів проведення ремонтних робіт.

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго».

За опалювальний період на теплових мережах та мережах гарячого водопостачання підприємства виникло 44 аварійних ситуації, які ліквідовувались своєчасно, з дотриманням термінів проведення ремонтних робіт. Протягом опалювального періоду  підприємство не дотримувалось затвердженого температурного графіку, температура теплоносія підтримувалась в середньому на 70С,  нижчою від нормативної для відповідної температури зовнішнього середовища. Основною причиною порушення температурного графіку виявився низький тиск природного газу, який на котельнях коливався від 0,6 кг/см2 до 1,5 кг/см2, в середній тиск за опалювальний період склав 0,96 кг/см2. Зниження тиску газу до критичного значення спостерігалось неодноразово при зниженні температури зовнішнього повітря, але аварійним зупинкам котельних вдалося запобігти.

За опалювальний період на внутрішньобудинкових мережах опалення та гарячого водопостачання виникло 266 аварійних ситуацій, які оперативно ліквідовувались КП «Сєвєродонецькі теплові мережі». Основною проблемою виявилось розбалансування внутрішньобудинкових мереж опалення, пов’язане з недотриманням ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» температурного режиму мереж теплопостачання.

З жовтня 2013 р. по квітень 2014 р. Сєвєродонецькою міською радою розглянуто 78 звернень громадян з питання незадовільного опалення або усунення  незначних дефектів мереж теплопостачання та гарячого водопостачання. Всі звернення відпрацьовані, 6-ть з них залишено на додатковому контролі і внесені до «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»

На початку та наприкінці опалювального періоду виникали проблеми з електропостачанням житлових будинків, що пов’язані з перенапруженням у електромережах. Споживачі включали для обігріву квартир електрообладнання високої потужності, внаслідок чого відбувалися аварійні відключення, як в окремих житлових будинках, так і в цілих мікрорайонах (кварталах). Енергопостачальному підприємству ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» Сєвєродонецьким РЕМ запропоновано виконати низку заходів зі скорочення або запобігання аварійних відключень електроенергії. Для поліпшення електропостачання «Житлосервісами» виконувались ревізії, ремонт та наладка внутрішньобудинкових електричних мереж.

В житловому фонді в опалювальний період 2013-2014 рр. не зафіксовано аварійних випадків, пов’язаних з експлуатацією житлових будинків в зимових умовах. В першу чергу це обумовлено якісною підготовкою в міжопалювальний період, виконанням заходів, у тому числі:

- з поточного ремонту м’якої покрівлі – 254 буд. / 13033 м2;

- з поточного ремонту шиферної покрівлі – 91 буд. / 1884 м2;

- із заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання – 3490 п.м;

- із заміни внутрішньобудинкових мереж водовідведення – 1698 п.м.;

- з ремонту оголовків димовентиляційних каналів – 131 од.,

- з поточного ремонту під’їздів – 185 од.,

- з капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, що виконувалися відповідно бюджетного фінансування міських програм, звіти про стан виконання яких розглянуті на сесіях міської ради у 2014 році та інших.

За зимовий період надійшло 50 звернень стосовно протікання покрівель. За даними зверненнями прийнято невідкладні заходи, покрівлі внесені до графіків поточних ремонтів на 2014 р.

Для виконання заходів із зимового утримання доріг (очищення доріг та зупинок громадського транспорту від снігу та ожеледиці, посипання протиожеледними матеріалами) КП «Сєвєродонецьккомунсервис» застосовувало 9 одиниць спецтехніки, було використано 7,5 т  антиожеледного реагенту та 740т піщяно-соляної суміші. Завдяки організації цілодобового чергування відповідальних осіб та спецтехніки, постійного моніторингу стану доріг та гідрометеорологічного прогнозу, було забезпечено вчасне реагування на зміну погодних умов, випадіння снігу тощо. Роботи з очищення доріг виконувалися своєчасно, посипання протиожеледними матеріалами здійснювалося в кількості, достатній для забезпечення безпеки руху транспорту.

Крім того, для надання допомоги КП «Сєвєродонецьккомунсервис» в роботах з очищення доріг від снігу під час складних погодних умов, рішенням виконавчого комітету затверджено закріплення доріг за підприємствами різних форм власності. Для виконання заходів було задіяно 8 підприємств із власною  спецтехнікою та трудовими ресурсами. Житлосервісами забезпечувалось розчищення прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Опалювальний сезон в закладах освіти, охорони здоров’я та соцкультпобуту пройшов задовільно. Особливих зауважень або порушень температурного режиму в шкільних та позашкільних навчальних закладах і на об’єктах охорони здоров’я не було.

Керуючий справами виконкому                                                  Л.Ф. Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від 29 квітня 2014 р. № 284

С К Л А Д  Ш ТА Б У

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»

Чернишин П.Г. -                   заступник міського голови, начальник штабу;

Потапкін К.В. -                     начальник Управління ЖКГ міської ради, заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. -                    заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Середа О.О. -                        заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. -                   начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. -                   головний спеціаліст відділу нагляду Сєвєродонецького міськрайонного  управління ГУ Держсанепідслужби (за згодою);

Рибальченко С.Є. -              старший державний інспектор Сєвєродонецького відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області (за згодою).

Керуючий справами виконкому                                                  Л.Ф. Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від 29 квітня 2014 р. № 284

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2014-2015 років.

Термін виконання квітень-вересень 2014 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  |  | директор Анпілогов Д.В. |
| 1.1 | Інженерні комунікації котельні 83 мкр. |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 | од. | 1 |  |
| 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 | од. | 1 |  |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 | од. | 1 |  |
| 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 22 |  |
| 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури | од. | 276 |  |
| 1. 1.6 | Заміна засувок на натрій-катіоннітових фільтрах №№ 1,2,3,4, | од. | 8 |  |
| 1. 1.7 | Ремонт та ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |  |
| 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів | од. | 12 |  |
| 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні |  |  |  |
| 1.2 | Інженерні комунікації котельні 71 мкр. |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | од. | 1 |  |
| 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | од. | 1 |  |
| 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | од. | 1 |  |
| 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | од. | 1 |  |
| 1.2.5 | Ремонт та ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 |  |
| 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 15 |  |
| 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури | од. | 98 |  |
| 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 8 |  |
| 1.2.9 | Ремонт та ревізія, запобіжних клапанів на котлах №№ 1,2,3,4 | од. | 4 |  |
| 1.3 | Інженерні комунікації модульна котельня по вул. Силікатній |  |  |  |
| 1.3.1 | Ревізія газового фільтру | од. | 1 |  |
| 1.3.2 | Ревізія грязьовіка | од. | 1 |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП): мкр.№№69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія» | од. | 10 | в.о. начальника дільниці телпових мереж Копаньов Л.П. |
| 1.4.1 | Ремонт водопідігрівачів | од. | 35 |  |
| 1.4.2 | Ревізія насоссів | од. | 45 |  |
| 1.4.3 | Ревізія запірної арматури |  | 860 |  |
| 1.5 | Теплові мережі |  |  |  |
| 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення | од. | 65 |  |
| 1.5.2 | Ремонт сальникових компенсаторів | од. | 120 |  |
| 1.5.3 | Заміна запірної арматури Ду 50мм - Ду 300мм | од. | 110 |  |
| 1.5.4 | Заміна трубопроводів гарячої води та централізованого опалення від ТК 79-5 до вул. Гагаріна буд. № 106, та заміна відсічних засувок | п.м | 60 |  |
| 1.5.5 | Заміна ділянки теплового колектора опалення від ТК 20 до ТК 21 Ду 500 мм | п.м | 100 |  |
| 1.5.6 | Заміна ділянки трубопроводу оплення від ТК 73-8 до вул. Науки буд. № 7 | п.м | 660 |  |
| 1.5.7 | Заміна трубопроводів гарячої води та централізованого опалення від ТК 84-3 до ТК 84-4 | п.м | 1180 |  |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | км | 34 |  |
|  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 1500,0 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  | директор Меженський Ю.В. |
| 2.1 | Заміна дефектних ділянок трубопроводів теплових мереж | п.м. | 1490 | начальник теплових мереж Тарасенко С.Е. |
| 2.2 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури | од. | 200 |  |
| 2.3 | Заміна запірної арматури | од. | 160 |  |
| 2.4 | Гідравлічні випробування теплотрас на щільність та міцність до та після ремонту | км. | 109,8 |  |
| 2.5 | Усунення дефектів після гідравлічних випробувань | тис. грн. | 382,6 |  |
|  | Всього витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | 1006,2 |  |
| 3 | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» |  |  | директор Сірік Ю.М. |
| 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 753 |  |
| 3.2 | Промивка та опресування внутрішньобудинкових мереж опалення | сист. | 30/753 |  |
| 3.3 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання | сист. | 753 |  |
| 3.4 | Заміна трубопроводів | м. | 4600 |  |
| 3.5 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. | 180 980 |  |
| 3.6 | Ремонт водопідігрівачів | од. | 5 |  |
| 3.7 | Інші витрати | тис. грн. | 15,0 |  |
|  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» в тому числі: | тис. грн. | 5353,6 |  |
|  | Кошти місцевого бюджету | тис. грн. | 4944,6 |  |
|  | Кошти підприємства | тис. грн. | 409,0 |  |
| 4 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», КП «Сєвєродонецькі теплові мрежі» Виконання робіт по налагодженню належного функціонування систем опалення та гарячого водопостачання у житлових будинках та окремих квартирах | -пр. Гвардійський, 67– 29; -вул. Сметаніна, 30-32; -вул. Леніна, 35-27; -пр. Гвардійський, 47-9; -вул. Новікова, 11-181; -вул. Вілєсова, 16-64 |  | директор Анпілогов Д.В.; директор Меженський Ю.В.; директор Сірік Ю.М. |
| 5 | КП «Житлосервіс «Світанок» |  |  | директор Антоненко П.В |
| 5.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 128 | головний інженер Чистенко Л.А. |
| 5.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 316,0 171,0 |  |
| 5.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 9 48 |  |
| 5.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 58/3060,0 |  |
| 5.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 5/72,0 |  |
| 5.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 33 |  |
| 5.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 4 |  |
| 5.8 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/351 |  |
| 5.9 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 9/876,0 |  |
| 5.10 | Ремонт козирків | буд./од. | 21/21 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 812,3 |  |
| 6 | КП «Житлосервіс «Промінь» |  |  | директор Коваленко К.В. |
| 6.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 48 | головний інженер Хорольський Є.А. |
| 6.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 83 122 |  |
| 6.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 2 42 |  |
| 6.4 | Поточний ремонт покрівель | м2 | 920 |  |
| 6.5 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 12 |  |
| 6.6 | Скління вікон | м2 | 49 |  |
| 6.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 12 |  |
| 6.8 | Фарбування цоколю | буд./м2 | 3/667,7 |  |
| 6.9 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 8/25,5 |  |
| 6.10 | Ремонт козирків | од. | 4 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Промінь» | тис. грн. | 509,4 |  |
| 7 | КП «Житлосервіс «Евріка» |  |  | директор Горешняк А.О. |
| 7.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 70 |  |
| 7.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 33 72 |  |
| 7.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 4 37 |  |
| 7.4 | Поточний ремонт покрівель | м2 | 520 |  |
| 7.5 | Поточний ремонт під'їздів | од. | 11 |  |
| 7.6 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 6 |  |
| 7.7 | Ремонт відмостки | буд\м2 | 19 |  |
| 7.8 | Ремонт та фарбування цоколю | м2 | 10 |  |
| 7.9 | Ремонт козирків | од. | 7 |  |
| 7.10 | Скління вікон | м2 | 24 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Евріка» | тис. грн. | 378,0 |  |
| 8 | КП «Житлосервіс «Ритм» |  |  | директор Мамаєв О.В. |
| 8.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 217 | майстер Попова О.П. |
| 8.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення | п.м. | 600 300 |  |
| 8.3 | Заміна запірної арматури: а) крани б) вентилі | од. од. | 10 45 |  |
| 8.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 17/532 | майстер Коротких О.Ф. |
| 8.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 11/272 |  |
| 8.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 41 | майстер Гнатенко С.М. |
| 8.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 20 |  |
| 8.8 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 4 |  |
| 8. 9 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 8/343 |  |
| 8.10 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 7/284 |  |
| 8.11 | Фарбування газпроводів | буд. | 8 |  |
| 8.12 | Влаштування та ремонт козирків | буд./од. | 8/8 | майстер Сердюк В.І. |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Ритм» | тис. грн. | 1843,0 |  |
| 9 | КП «Житлосервіс «Добробут» |  |  | директор Кулак І.В. |
| 9.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 263 |  |
| 9.2 | Заміна труб | п.м. | 255 |  |
| 9.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 1 2 |  |
| 9.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 12/680 |  |
| 9.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 9/360 |  |
| 9.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 50 |  |
| 9.7 | Скління вікон | м2 | 2 |  |
| 9.8 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 10 |  |
| 9.10 | Ремонт козирків | буд/од. | 6/10 |  |
| 9.11 | Закриття підвалів | од. | 10 |  |
| 9.12 | Закриття сміттєкамер | од. | 7 |  |
| 9.13 | Закриття виходів на покрівлю (горище), до машинного відділення ліфтів | од. | 4 |  |
| 9.14 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 16/1560 |  |
| 91.15 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 6/103 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Добробут» | тис. грн. | 1510,2 |  |
| 10 | КП «Житлосервіс «Злагода» |  |  | директор Стародубцева С.Ю. |
| 10.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 53 |  |
| 10.2 | Заміна труб | п.м. | 62 |  |
| 10.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. од. | 2 35 |  |
| 10.4 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 5/120 |  |
| 10.5 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 11 |  |
| 10.6 | Скління вікон | м2 | 25 |  |
| 10.7 | Закриття виходів на покрівлю (горище) | од. | 10 |  |
| 10.8 | Закриття підвалів | од. | 11 |  |
| 10.9 | Закриття сміттєкамер | од. | 10 |  |
| 10.11 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 0 |  |
| 10.12 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 5/30 |  |
|  | Всього витрати по КП «Житлосервіс «Злагода» | тис. грн. | 117,5 |  |
| 11 | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «ЛУЧ» |  |  | керуючий Аністратенко О.В. |
| 11.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 30 |  |
| 11.2 | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 29 |  |
| 11.3 | Ремонт систем опалення | -//- | 30 |  |
| 11.4 | Заміна трубопроводів: | п.м. | 250 |  |
| 11.5 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. | 105 5 100 |  |
| 11.6 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 17/970 |  |
| 11.7 | Заміна грязьовиків | од. | 2 |  |
| 11.8 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 10 |  |
| 11.9 | Скління вікон | м2 | 50 |  |
| 11.10 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 5 |  |
| 11.11 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 10 |  |
| 11.12 | Закриття сміттєкамер | од. | 4 |  |
| 11.13 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 4/660 |  |
| 11.14 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 5/25 |  |
| 11.15 | Фарбування газопроводів | буд. | 8 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Луч» | тис. грн. | 630,4 |  |
| 12 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Схід-2» |  |  | керуючий Аністратенко О.В. |
| 12.1 | Промивка та опресовування системи опалення будинку | сист. | 1 | майстр Горбачов П.І. |
| 12.2 | Ремонт системи опалення | сист. | 1 |  |
| 12.3 | Заміна запірної арматури: вентилі | од. | 2 |  |
| 12.4 | Ремонт покрівлі | буд./м2 | 1/20 |  |
| 12.5 | Ремонт під’їздів | од. | 1 |  |
| 12.6 | Скління вікон | м2 | 3 |  |
| 12.7 | Ремонт відмостки | буд/м2 | 1/5 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Схід-2» | тис. грн. | 18,0 |  |
| 13 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Берегиня» |  |  | голова правління Холодова В.О. |
| 13.1. | Заміна вікон у 2-му під’їзді на пластикові | м2 |  |  |
| 13.2. | Ремонт під’їздів (фарбування стін) | під’їзд | 14 |  |
| 13.3. | Заміна стояків каналізації у квартирах (з 1-го по 9-й поверхи) | стояк | 1 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Берегиня» | тис. грн. | 66,0 |  |
| 14 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гвардійський 48» |  |  | голова правління Надточій В.І. |
| 14.1 | Промивка та опресовування системи опалення будинку | сист. | 1 |  |
| 14.2 | Заміна труб | п.м. | 20 |  |
| 14.3 | Ремонт вхідних ганків | од. | 2 |  |
| 14.4 | Ремонт під’їздів | од. | 1 |  |
| 14.5 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі | од. | 30 - 30 |  |
| 14.6 | Скління вікон | м2 | 10 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Гвардійський, 48» | тис. грн. | 13,8 |  |
| 15 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наука-Центр» |  |  | управляючий Холодова В.О. |
| 15.1 | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 25 |  |
| 15.2 | Заміна сміттєприймальників на мусоропроводах | од. | 8,0 |  |
| 15.3 | Встановлення тамбурних дверей в сміттєкамерах | од. | 4,0 |  |
| 15.4 | Відновлення системи опалення в сміттєкамерах | од. | 2,0 |  |
| 15.5 | Ремонт відмостки будинку | м2 | 95,0 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Наука-Центр» | тис. грн. | 11,7 |  |
| 16 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Сєвєродонецька Надія» |  |  | управляючий Холодова В.О. |
| 16.1 | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 25,0 |  |
| 16.2 | Ремонт сміттєкамер | од. | 3,0 |  |
| 16.3 | Встановлення датчиків руху на освітлення під’їздів | од. | 24,0 |  |
| 16.4 | Повна ревізія електромереж на сходових клітинах | од. | 24,0 |  |
| 16.5 | Закриття електрощитів на замок (метлеві шини) | од. | 24,0 |  |
| 16.6 | Заміна плитки на підлозі у під’їздах до 1-го поверху | м2 | 30,0 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сєвєрлодонецька Надія» | тис. грн. | 15,9 |  |
| 17 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «СімА» |  |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 17.1 | Промивка та опресування системи опалення будинку | сист. | 1 |  |
| 17.2 | Заміна трубопроводів холодного водопостачання | п .м. | 30 |  |
| 17.3 | Заміна трубопроводів гарячого водопостачання | п. м. | 20 |  |
| 17.4 | Заміна запірної арматури | од. | 50 |  |
| 17.5 | Заміна вікон | м2 | 20 |  |
| 17.6 | Установка тамбурной двері | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | тис. грн. | 33,0 |  |
| 18 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мир-20» |  |  | голова правління Шикалов Г.І. |
| 18.1 | Опресування системи опалення будинку | сист. | 1 |  |
| 18.2 | Ревізія електромереж будинку | сист. | 1 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Мир-20» | тис. грн. | 0,2 |  |
| 19 | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Партизанська 8» |  |  | голова ОСББ Гонтаренко Г.В. |
| 19.1 | Промивка та опресування системи опалення будинку | сист. | 1 |  |
| 19.2 | Скління вікон | кіль-ть під’їздів | 3 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ | тис. грн. | 0,0 |  |
| 20 | Сєвєродонецьке виробниче Управління підземного зберігання газу |  |  | начальник Головко Ю.О. |
| 20.1 | Промивка та опресовування систем опалення житлових будинків: - вул. Ломоносова, 21 - вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВП Манько Д.А. |
| 20.2 | Ревізія запірної арматури | од. | 6 |  |
| 20.3 | Ремонт теплоізоляції трубопроводу гарячої води | п.м. | 30 |  |
| 20.4 | Заміна засувки гарячої води | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по СВУПЗГ | тис. грн. | 5,4 |  |
| 21 | ТОВ “ТАУН СЕРВІС” |  |  | генеральний директор Грицишин В.О. |
| 21.1 | Заміна запірної арматури на підвищувальних насосних станціях | од. | 3 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 21.1 | Ремонт насосних агрегатів на водопровідних та каналізаційних насосних станціях | од. | 4 |  |
| 21.3 | Ревізія опалювальної системи насосної станції 2-го підйому Щедрищевського водозабору | од. | 1 |  |
| 21.4 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 9 |  |
| 21.5 | Ремонт трубопроводу та перекриття РЧВ Щедрищевського водозабору | од. | 1 |  |
| 21.6 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 20 |  |
| 21.7 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 40 |  |
| 21.8 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 |  |
| 21.9 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 | начальник служби КНС іМ Колісніченко С.В. |
| 21.10 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 40 | начальник служби ВМ Шевченко В.В. |
| 21.11 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 70 | начальник служби КНС і М Колісніченко С.В. |
| 21.12 | Гідродінамічна промивка каналізаційних мереж | м.п | 4000 |  |
| 21.13 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | од. | 40 | начальник служби ВМ Шевченко В.В. |
| 21.14 | Ремонт каналізаційних мереж | м.п. | 494 | начальник служби КНС іМ Колісніченко С.В. |
|  | Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1285,443 |  |
| 22 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |  |  | директор Дмітрієва А.Л. |
| 22.1 | Поточний ремонт та регулювання системи опалення на підприємстві | од. | 1 | головний інженер Колтунов Є.І |
| 22.2 | Підготовка спеціалізованої техніки | од. | 10 |  |
| 22.3 | Заготівля посипаного матеріалу та реагентів | тис. тон. | 1,057 |  |
|  | Всього витрати по КП «СКС» | тис. грн. | 28,62 |  |
| 23 | Об’єкти Управління охорони здоров’я міської ради |  |  | начальник Водяник Р.В. |
| 23.1 | Ремонт, опресовування систем опалення. Ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, ремонт покрівель | од. | 29 |  |
|  | Всього витрати по УОЗ міської ради | тис. грн. | 400,0 (при наявності фінансування з бюджету) |  |
| 24 | Об’єкти відділу культури міської ради |  |  | начальник Лішик О.П. |
| 24.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  | директор Гринько О.В. |
| 24.1.1 | Ревізія грязьовика у рамці управління будівлі закладу | тис. грн. | - |  |
| 24.1.2 | Відновлення теплової ізоляції рамок управління опаленням | тис. грн. | 0,15 |  |
| 24.1.3 | Гідравлічне випробування систем опалення | тис. грн. | 9,4 |  |
| 24.1.4 | Провести підфарбування труб в рамці управління МПК та на складі декорацій | тис. грн. | 0,15 |  |
| 24.1.5 | Ревізію запірної арматури в теплопунктах та на складі декорацій | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.1.6 | Пвірка манометрів | тис. грн. | 0,3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | тис. грн. | 10,1 |  |
| 24.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  |  | директор Мєтьолкін Г.М. |
| 24.2.1 | Ревізія грязьовика | тис. грн. | - |  |
| 24.2.3 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.2.4 | Ревізія запірної арматури системи опалення | тис. грн. | - |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  | директор Кішко О.Л. |
| 24.3.1 | Фарбування внутрішніх будинкових інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.3.2 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | - |  |
| 24.3.3 | Утеплення та ремонт вхідних дверей | тис. грн. | 0,1 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» |  |  | директор Руднєва Н.М. |
| 24.4.1 | Ревізія регістрів та фарбування внутрішніх інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.4.2 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б.Курлата» | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  |  | директор Шматько О.Т. |
| 24.5.1 | Ревізія регістрів та фарбування внутрішніх інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.5.2 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 0,3 |  |
| 24.6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  | директор Чуйкова Н.А. |
| 24.6.1 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.6.2 | Фарбування інженерних комунікації | тис. грн. | 0,3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис. грн. | 0,5 |  |
| 24.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |  |  | директор Цапріка М.Д. |
| 24.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.7.2 | Поточний ремонт системи опалення | тис. грн. | 1,05 |  |
| 24.7.8 | Повірка манометрів |  | 0,15 |  |
| 24.7.9 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | - |  |
| 24.7.10 | Промивка внутрішньої системи опалення водою | тис. грн. | - |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 1,3 |  |
| 24.8 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  |  | директор Шматко Л.Є. |
| 24.8.1 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.8.2 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 5,5 |  |
| 24.8.3 | Часткова ревізія регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,3 |  |
| 24.8.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,15 |  |
|  | Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | тис. грн. | 6,15 |  |
| 24.9 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | директор Чернобай Я.О. |
| 24.9.1 | Фарбування інженерних комунікацій системи опалення | тис. грн. | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | тис. грн. | 0,1 |  |
| 24.10 | КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми» |  |  | директор Суханова І.С. |
| 24.10.1 | Ревізія і ремонт запірної арматури та елеваторного вузла | тис. грн. | 0,25 |  |
| 24.10.2 | Роботи по ремонту і частковій заміні зношених ділянок внутрішніх трубопроводів і опалювальних приладів | тис. грн. | 0,6 |  |
| 24.10.3 | Фарбування окремих ділянок внутрішніх трубопроводів, опалювальних приладів і елеваторного вузла | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.10.4 | Частковий ремонт і фарбування віконних рам і дверних блоків, слухових вікон горища | тис. грн. | 0,5 |  |
| 24.10.5 | Гідравлічні випробування системи опалення | тис. грн. | 2,8 |  |
| 24.10.6 | Ущільнення віконних і дверних отворів | тис. грн. | 0,2 |  |
| 24.10.7 | Роботи по склінню (заміна битого і встановлення відсутнього скла у віконних та дверних блоках) | тис. грн. | 0,3 |  |
| 24.10.8 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,4 |  |
| 24.10.9 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 2,0 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми» | тис. грн. | 7,25 |  |
|  | Всього витрати по Відділу культури міської ради | тис. грн. | 26,2 |  |
| 25 | Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність» |  |  | директор Медведєва О.О. |
| 25.1 | Утеплення вікон | м2 | 20 | заступник директора Половінкін А.Ф |
| 25.2 | Поточний ремонт та утеплення дверей | од. | 10 |  |
| 25.3 | Ремонт водопровідно-каналізаційних мереж | тис. грн. | 1,0 |  |
| 25.4 | Поточний ремонт системи опалення | тис. грн. | 2,0 |  |
|  | Всього витрати по СДЮК «Юність» | тис. грн. | 4,0 |  |
| 26 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ) |  |  | директор Кузьмінов Ю.К. |
| 26.1 | Частковий ремонт покрівель, учбово-виробничого корпусу, майстерні, гуртожитку, | м2 | 80 | заступник директора з АГЧ Турлак Л.В.; механік Сахаров С.О. |
| 26.2 | Опресування системи опалювалення | од. | 8,0 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 35,0 |  |
| 27 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92) |  |  | директор Ліщішин М.В. |
| 27.1 | Заміна вхідних дверей | од. | 1 | завгосп Чистенко Р.І. |
| 27.2 | Проведення ревізії кранів до початку опалювального сезону | од. | 25 | механік Пятушко С.А. |
| 27.3 | Промивка та опресування системи опалення | од. | 4 |  |
| 27.4 | Промивка і опресування системи опалення в їдальні | од. | 1 |  |
| 27.5 | Частковий ремонт покрівлі учбового корпусу | м2 | 80 |  |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 142,4 |  |
| 28 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ) |  |  | директор Гричишкін Б.Я. |
| 28.1 | Ремонт запірної арматури | од. | 2 | завгосп Моргунов С.М. |
| 28.2 | Заміна системи опалення | п.м. | 5 |  |
| 28.3 | Ремонт регістра опалення | од. | 3 |  |
| 28.4 | Утеплення віконних рам | од. | 5 |  |
| 28.5 | Повірка теплового лічильника | од. | 2 |  |
| 28.6 | Ремонт покрівлі будівель | м2 | 2000 |  |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 41,0 |  |
| 29 | Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ) |  |  | директор Харьковський В.А. |
| 29.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м | 25 |  |
| 29.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 30 | -//- |
| 29.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 100 | -//- |
| 29.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 | -//- |
|  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 24,0 |  |
| 30 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк |  |  | директор Поркуян О.В. |
| 30.1 | Опресування опалювальної системи | од. | 4 | заступник директора АГР Скурідін А.В. |
| 30.3 | Скління вікон | м2 | 120 |  |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 0,0 |  |
| 31 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко» |  |  | директор Ханювченко О.В. |
| 31.1 | Капітальний ремонт опорних ферм ванної басейну | тис. грн. | 62,68 |  |
| 31.2 | Капітальний ремонт стелі басейну | тис.грн. | 411,535 |  |
| 31.3 | Капітальний ремонт покрівлі лівого крила | тис.грн. | 24,0 |  |
| 31.4 | Ремонт відмостки будівлі | тис.грн. | 67,857 |  |
| 31.5 | Капітальний ремонт стін та підлоги басейну | тис.грн. | 1350,337 |  |
| 31.6 | Капітальний ремонт душових | од. | 2 |  |
| 31.7 | Капітальний ремонт фасаду споруди | тис.грн. | 448,48 |  |
| 31.8 | Ввод до експлуатації водяного водопідігрівача | од. | 1 |  |
| 31.9 | Заміна пластикових панелей | тис. грн. | 5,0 |  |
| 31.10 | Заміна плитки басейну | тис. грн. | 1,8 |  |
| 31.11 | Поточний ремонт приміщень | тис. грн. | 2,5 |  |
| 31.12 | Ревізія системи водопостачання та канлізації | тис. грн. | 4,0 |  |
| 31.13 | Ревізія насосів фільтраційної системи | од. | 2 |  |
| 31.14 | Ревізія електричних двигунів та іншого електрообладнання | тис. грн. | 4,0 |  |
| 31.15 | Проектування та монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації | тис. грн. | 99,0 |  |
| 31.16 | Проектування та монтаж хлораторної установки | тис. грн. | 241,0 |  |
| 31.17 | Реконструкція витяжної вентиляції жіночої дущової | тис. грн. | 5,0 |  |
|  | Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 2922,881 |  |
| 32 | Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради |  |  | директор Ханювченко В.І. |
| 32.1 | ДЮСШ № 1 |  |  | Чеботарьов Е.В. |
| 32.1.1 | Ремонт покрівлі | м2 | 1650 |  |
| 32.1.2 | Ремонт опалювальної системи | п.м. | 110 |  |
| 32.1.3 | Ремонт спортивних залів,площадок та підсобних приміщень | м2 | 3538 |  |
| 32.1.4 | Ремонт карнизу та сходинок | - | - |  |
| 32.1.5 | Ремонт системи водопостачання | од. | 2 |  |
| 32.1.6 | Заміна віконних блоків | м2 | 340 |  |
| 32.1.7 | Ремонт системи електроосвітлення | од. | 62 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис.грн. | 2011,400 |  |
| 32.2 | ДЮСШ № 2 |  |  | Ковбасюк О.О. |
| 32.2.1 | Ремонт покрівлі | м2 | 1876 |  |
| 32.2.2 | Встановлення автономної котельні | тис.грн | 650,0 |  |
| 32.2.3 | Ремонт спортивних залів | тис. грн. | 20,0 |  |
| 32.2.4 | Ремонт системи опалення | м | 257 |  |
| 32.2.5 | Встановлення теплового лічильника | од. | 4 |  |
| 32.2.6 | Повірка манометрів системи опалення | од. | 8 |  |
| 32.2.7 | Заміна віконних блоків | од. | 70 |  |
| 32.2.8 | Ремонт фасаду Будинку Фізкультури | м2 | 1637 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | ти.грн. | 2440,500 |  |
| 32.3 | ДЮСШ № 3 |  |  | Левченко М.В |
| 32.3.1 | Ремонт вікон, заміна віконних блоків | од. | 2 |  |
| 32.3.2 | Ремонт опалювальної системи | тис. грн | 3,8 |  |
| 32.3.3 | Повірка манометрів | од. | 3 |  |
| 32.3.4 | Ремонт фасаду споруди | - | - |  |
| 32.3.5 | Встановлення міні котелень | од. | 1 |  |
| 32.3.6 | Ремонт покрівлі | м2 | 1000 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн. | 435,620 |  |
| 32.4 | Льодовий Палац спорту |  |  | Непочатов В.В. |
| 32.4.1 | Реконструкція теплопункту, установка приладу обліку теплової енергії | тис.грн. | 57,554 |  |
| 32.4.2 | Ремонт західної стіни залу | тис.грн. | 65,564 |  |
| 32.4.3 | Ремонт вестібюля | тис.грн. | 18,900 |  |
| 32.4.4 | Ремонт службового фойє | тис.грн. | 86,950 |  |
| 32.4.5 | Ремонт роздягальні | тис.грн. | 40,650 |  |
| 32.4.6 | Ремонт опалювальної системи | тис.грн. | 5,0 |  |
| 32.4.7 | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій сцени | тис.грн. | 62,960 |  |
| 32.4.8 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис.грн. | 1,810 |  |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 339,388 |  |
|  | Всього витрати по Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 5 228, 908 |  |
| 33 | Об’єкти відділу освіти міської ради |  |  | начальник Башкатов О.В. |
| 33.1 | СЗШ № 1 |  |  |  |
| 33.1.1 | Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації | тис. грн. | 27,742 |  |
| 33.1.2 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.1.3 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.1.4 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.1.5 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.1.6 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.1.7 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.1.8 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 1 | тис. грн. | 49,210 |  |
| 33.2 | СЗШ № 2 |  |  |  |
| 33.2.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.2.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.2.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.2.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.2.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.2.6 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 2 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.3. | Колегіум- НВК |  |  |  |
| 33.3.1 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.3.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.3.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.3.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.3.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.3.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.3.7 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по Колегіуму - НВК | тис. грн. | 22,244 |  |
| 33.4 | СЗШ № 4 | тис. грн. |  |  |
| 33.4.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.4.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.4.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.4.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.4.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.4.6 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 4 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.5 | СЗШ № 5 |  |  |  |
| 33.5.1 | Обробка деревяних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.5.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.5.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.5.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.5.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.5.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.5.7 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 5 | тис. грн. | 22,244 |  |
| 33.6 | СЗШ № 6 |  |  |  |
| 33.6.1 | Капітальний ремонт бойлерів | тис. грн. | 8,450 |  |
| 33.6.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.6.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.6.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.6.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.6.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.6.7 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 6 | тис. грн. | 11,587 |  |
| 33.7 | СЗШ № 7 |  |  |  |
| 33.7.1 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.7.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.7.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.7.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.7.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.7.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.7.7 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 7 | тис. грн. | 22,478 |  |
| 33.8 | СЗШ № 8 |  |  |  |
| 33.8.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.8.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.8.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.8.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.8.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.8.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 8 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.9 | Гімназія |  |  |  |
| 33.9.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.9.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.9.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.9.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.9.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.9.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по Гімназії | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.10 | СЗШ № 10 |  |  |  |
| 33.10.1 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.10.2. | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.10.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.10.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.10.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.10.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.10.7 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 10 | тис. грн. | 22,244 |  |
| 33.11 | СЗШ № 11 |  |  |  |
| 33.11.1 | Обробка деревяних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.11.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.11.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.11.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.11.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.11.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.11.7 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 11 | тис. грн. | 22,244 |  |
| 33.12 | СЗШ № 12 |  |  |  |
| 33.12.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.12.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.12.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.12.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.12.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.12.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 12 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.13 | СЗШ № 13 |  |  |  |
| 33.13.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.13.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.13.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.13.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.13.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.13.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 13 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.14 | СЗШ № 14 |  |  |  |
| 33.14.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.14.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.14.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.14.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.14.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.14.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 14 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.15 | СЗШ № 15 |  |  |  |
| 33.15.1 | Обробка деревяних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 3.15.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.15.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.15.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.15.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.15.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.15.7 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,776 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 15 | тис. грн. | 22,244 |  |
| 33.16 | СЗШ № 16 |  |  |  |
| 33.16.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.16.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.16.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.16.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.16.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.16.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 16 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.17 | СЗШ № 17 |  |  |  |
| 33.17.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.17.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.17.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.17.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.17.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.17.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 17 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.18 | СЗШ № 19 |  |  |  |
| 33.18.1 | Обробка деревяних конструкцій | тис. грн. | 19,107 |  |
| 33.18.2 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.18.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.18.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.18.5 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.18.6 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.18.7 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,01 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 19 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.19 | СЗШ № 20 |  |  |  |
| 33.19.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,892 |  |
| 33.19.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 0,575 |  |
| 33.19.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,187 |  |
| 33.19.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,230 |  |
| 33.19.5 | Заміна скла | тис. грн. | 0,476 |  |
| 33.19.6 | Технічне обслуговування котельної | тис. грн. | 1,118 |  |
|  | Всього витрати по СЗШ № 20 | тис. грн. | 3,137 |  |
| 33.20 | ДНЗ 10 |  |  |  |
| 33.20.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.20.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.20.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.20.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,05 |  |
| 33.20.5 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 10 | тис. грн. | 2,921 |  |
| 33.21 | ДНЗ № 11 |  |  |  |
| 33.21.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.21.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.21.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.21.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,05 |  |
| 33.21.5 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.21.6 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 11 | тис. грн. | 3,171 |  |
| 33.22 | ДНЗ № 12 |  |  |  |
| 33.22.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.22.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.22.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.22.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,05 |  |
| 33.22.5 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 12 | тис. грн. | 2,921 |  |
| 33.23 | ДНЗ № 14 |  |  |  |
| 33.23.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.23.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.23.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.23.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,05 |  |
| 33.23.5 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.23.6 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 14 | тис. грн. | 3,171 |  |
| 33.24 | ДНЗ № 19 |  |  |  |
| 33.24.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.24.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.24.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.24.4 | Повірка електролічильників | тис. грн. | 0,05 |  |
| 33.24.5 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.24.6 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
| 33.24.7 | Капітальний ремонт бойлерів | тис. грн. | 8,450 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 19 | тис. грн. | 11,571 |  |
| 33.25 | ДНЗ № 24 |  |  |  |
| 33.25.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.25.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.25.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.25.4 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.25.5 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
| 33.25.6 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 29,941 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 24 | тис. грн. | 32,612 |  |
| 33.26 | ДНЗ № 25 |  |  |  |
| 33.26.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.26.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.26.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.26.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.26.5 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 25 | тис. грн. | 3,121 |  |
| 33.27 | ДНЗ 26 |  |  |  |
| 33.27.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.27.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.27.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.27.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.27.5 | Технічне обслуговування димоходів | тис. грн. | 0,249 |  |
| 33.27.6 | Обробка деревяних конструкцій | тис. грн. | 29,941 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 26 | тис. грн. | 32,612 |  |
| 33.28 | ДНЗ № 30 |  |  |  |
| 33.28.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.28.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.28.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.28.4 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 30 | тис. грн. | 2,871 |  |
| 33.29 | ДНЗ № 37 |  |  |  |
| 33.29.1 | Замір опору ізоляції елелктрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.29.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.29.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.29.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 37 | тис. грн. | 2,871 |  |
| 33.30 | ДНЗ № 38 |  |  |  |
| 33.30.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.30.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.30.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.30.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
| 33.30.5 | Капітальний ремонт системи водопостачання | тис. грн. | 85,949 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 38 | тис. грн. | 88,820 |  |
| 33.31 | ДНЗ № 41 |  |  |  |
| 33.31.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.31.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.31.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.31.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 41 | тис. грн. | 2,871 |  |
| 33.32 | ДНЗ № 42 |  |  |  |
| 33.32.1 | Замір опору ізоляції електрообладнання | тис. грн. | 0,910 |  |
| 33.32.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,314 |  |
| 33.32.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,205 |  |
| 33.32.4 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,441 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ № 42 | тис. грн. | 2,871 |  |
| 33.33 | СМУДЮТ |  |  |  |
| 33.33.1 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,482 |  |
| 33.33.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,15 |  |
| 33.33.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,254 |  |
|  | Всього витрати по СМУДЮТ | тис. грн. | 1,886 |  |
| 33.34 | ЦТКЕУМ |  |  |  |
| 33.34.1 | Прмивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,482 |  |
| 33.34.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 1,15 |  |
| 33.34.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,254 |  |
|  | Всього витрати по ЦТКЕУМ | тис. грн. | 1,886 |  |
| 33.35 | МНВК |  |  |  |
| 33.35.1 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,553 |  |
| 33.35.2 | Обробка дерев’яних конструкцій | тис. грн. | 5,632 |  |
| 33.35.3 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 2,3 |  |
| 33.35.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,469 |  |
| 33.35.5 | Придбання протипожежних дверей | тис. грн. | 4,6 |  |
|  | Всього витрати по МНВК | тис. грн. | 13,554 |  |
| 33.36 | ДЮСШ |  |  |  |
| 33.36.1 | Промивка та опресування системи опалення | тис. грн. | 0,207 |  |
| 33.36.2 | Повірка теплового лічильника | тис. грн. | 2,3 |  |
| 33.36.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,391 |  |
| 33.36.4 | Придбання протипожежних дверей | тис. грн. | 4,6 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ | тис. грн. | 7,498 |  |
|  | Всього витрати по Відділу освіти міської ради | тис. грн. | 507,407 |  |
| 35 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  | директор Бринза В.О. |
| 35.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 3 |  |
|  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  | 360,0 |  |
| 36 | КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» |  |  | директор Лєгостаєва О.В. |
| 36.1 | Перевірка надійності електро- і водопостачання теплових пунктів. | од. | 3 |  |
| 36.2 | Ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж | од. | 5 |  |
| 36.3 | Проведення випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж з оформленням актів готовності | - | - |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 0,0 (відповідно до наданого фінансування з обласного бюджету) |  |
| 37 | КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» |  |  | директор Яворська М.В. |
| 37.1 | Проведення опресування системи опалення | тис. грн.. | 3,041 | Борисов В.Г. |
| 37.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення |  | 1,00 |  |
| 37.3 | Утеплення вікон і дверей |  | 0,5 |  |
| 37.4 | Ревізія запірної арматури | - | - |  |
| 37.5 | Очищення грязьовиків | - | - |  |
| 37.6 | Перевірка теплових лічильників | - | - |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | тис. грн | 5,541 |  |
| 38 | Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум |  |  | директор Скрєбцов О.І. |
| 38.1 | Ремонт покрівлі учбового корпусу | м2 | 400 | Павліченко М.Є. |
| 38.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на установку тепллічильника | од. | 1 |  |
| 38.3 | Поточний ремонт системи теплопостачання навчального корпусу | п.м. | 100 |  |
| 38.4 | Поточний ремонт системи теплопо стачання лабораторного корпусу | п.м. | 60 |  |
| 38.5 | Поточний ремонт системи теплопостачання гуртожитку | п.м. | 400 |  |
| 38.6 | Поточний ремонт систем теплопостачання механічних майстерень | п.м. | 70 |  |
| 38.7 | Промивка та опресування систем опалення та зовнішніх мереж | од. | 5 |  |
| 38.8 | Оформлення акту готовності до опалювального сезону | од. | 1 |  |
| 38.9 | Ремонт санвузлів лабораторного корпусу та майстерень | од. | 20 |  |
| 38.10 | Ремонт спортивної зали, роздягалень, душових кімнат | од. | 1 |  |
| 39.11 | Омолодження дерев, видалення сухостою та утилізація гілок | од. | 1 |  |
| 38.12 | Приведення у відповідність до вимог ПТЕЕС електроприладів технікуму | од. | 1 |  |
| 38.13 | Приведення у відповідність до вимог ПТЕЕС електроприладів гуртожитку | од. | 1 |  |
| 38.14 | Проведення перевірки з розкриттям заземлюючих приладів | од. | 3 |  |
| 38.15 | Проведення вимірі опору ізоляції електрообладнання та заземлюючих пристроїв | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікуму | тис. грн. | 140,0 |  |

Керуючий справами виконкому                                                               Л.Ф.Ефименко