**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № 320**

01 липня 2016 р.

**м. Сєвєродонецьк**

Про затвердження в новій

редакції Додатку 1 і Додатку 2

до рішення виконкому від

27.04.2016 р. № 201 «Про

підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та

інженерних комунікацій міста

до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років»

Керуючись статтями 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у зв’язку з реформування у сфері житлово-комунального господарства міста, виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

1. Затвердити в новій редакції Додаток 1 і Додаток 2 до рішення виконкому «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» від 27.04.2016 р. № 201 (Додаток 1, 2).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

**Міський голова В.В. Казаков**

Додаток 1

до рішення виконкому

від 01 липня 2016 р. № 320

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **З А Х О Д И**  **з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**  **та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий**  **період 2016-2017 років**  Термін виконання квітень-вересень 2016 року   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з\п | Найменування | Один.  виміру | Кількість | Відповідальні | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»** |  |  | директор  Анпілогов Д.В. | | | 1.1 | Котельня 83 мкр.: |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. | | | 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 | од. | 1 | | 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 | од. | 1 | | 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 | од. | 1 | | 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 22 | | 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури | од. | 276 | | 1. 1.6 | Ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4, | од. | 12 | | 1. 1.7 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 | | 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів | од. | 18 | | 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 26 | | 1.1.10 | Заміна бака-мірника розсолу | шт. | 1 | | 1.1.11 | Повірка тепло лічильника СВТУ-10 М | шт. | 1 | | 1.2 | Котельня 71 мкр.: |  |  | | 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | од. | 1 | | 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | од. | 1 | | 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | од. | 1 | | 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | од. | 1 | | 1.2.5 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 8 | | 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів | од. | 12 | | 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури | од. | 98 | | 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | од. | 18 | | 1.3 | Модульна котельня  по вул. Силікатній: |  |  | | 1.3.1 | Очищення газового фільтру | шт. | 1 | | 1.3.2 | Очищення грязьовика | шт. | 1 | | 1.3.3 | Промивка котлів «Дискус-100В» | шт. | 3 | | 1.3.4 | Повірка теплолічильника СВТУ-10М | шт. | 1 | | 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП):  мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія» | од. | 10 | начальник дільниці теплових мереж  Копаньов Л.П. | | | 1.4.1 | Ремонт та ревізія водопідігрівачів | шт. | 24 |  | | | 1.4.2 | Ревізія та ревізія насосів | шт. | 30 | | 1.4.3 | Ревізія та ревізія запірної арматури | шт. | 620 | | 1.5 | Теплові мережі: |  |  | | 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення | шт. | 25 | | 1.5.2 | Ремонт та ревізія сальникових компенсаторів | шт. | 64 | | 1.5.3 | Заміна сальникових компенсаторів | шт. | 3 | | 1.5.4 | Заміна запірної арматури Ду 50мм -  Ду 500мм | од. | 20 | | 1.5.5 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення  від ТК 76-7 до ТК 76-8,  від ТК 75-12 до ТК 75-13 | п.м | 370 | | 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | км | 54 | | 1.7 | Опресування мікрорайонів:  №№ 73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,52 | буд. | 138 |  | | | 1.8 | Ревізія запірної арматури мікрорайони: №№ 73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,52 | буд. | 138 |  | | | 1.9 | Заміна засувної арматури:  - засувки: вул. Курчатова, 1,3,  5,4,8,10,22,19,17,21.27,27а,10а;  ш. Будівельників, 7,7а,13,13а,  15,17,21,21а,25;  пр. Космонавтів,9,11,13,29;  пр. Гвардійський, 55,59,63,40,42а;  вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а | од. | 70 |  | | | - вентилі: вул. Курчатова, 1,  3,5,4,8,10,22,19,17,21,27, 27а, 10а,32,19,19а,19б;  ш. Будівельників, 7,  7а,13,13а,15.17,21,21а,25;  пр. Космонавтів, 9,11,13,29;  пр. Гвардійський, 55,  59,63,40,42а,59а,59б;  вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а;  вул. Науки,5,7,9,11,13;  вул. Вілєсова,5,11,14,16,18,22,22а | од. | 500 |  | | | 1.10 | Заміна трубопроводів централізованого опалення:  вул. Курчатова,1,  3,5,4,8.10,22,19,17,21,  27,27а,10а,32,19,19а,19б,21;  ш. Будівельників, 7,7а,  13,13а,15,17,21,21а,25;  пр. Космонавтів,9,11,13,29;  пр. Гвардійський, 55,59,  63,40,42а,59а,59б;  вул. Новікова,11,11а,13,13а,15,15а;  вул. Науки,5,7,9,11,13;  вул. Гагаріна, 103,95,101а | п.м. | 300 |  | | |  | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 900,0 |  | | | 2 | **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»** |  |  | в.о. директора  Шамровський О.І. | | | 2.1 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту | км. | 84,220 | начальник теплових мереж  Тарасенко С.Е. | | | 2.2 | Заміна дефектних ділянок теплотрас | п.м. | 950 | | 2.3 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на місцях її встановлення | од. | 200 | | 2.4 | Заміна запірної арматури | од. | 60 | | 2.5 | Ремонт та технічне обслуговування сальникових компенсаторів на місцях їх встановлення | од. | 30 | | 2.6 | Відновлення гідротеплоізоляції. | м3 | 50 | | 2.7 | Відновлення асфальтобетонного покриття | м2 | 880 | | 2.8 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту | км. | 84,220 | |  | Всього витрати по  ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | 959,0 |  | | | 3 | **КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька»** |  |  | директор  Тарасов В.І. | | | 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період  (з проведенням гідравлічних випробувань систем) | буд. | 618 |  | | | 3.2 | Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення | сист. | 20 | | 3.3 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення | буд. | 30 | | 3.4 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням | буд. | 11 | | 3.5 | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів | буд. | 17 | | 3.6 | Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованим опаленням | буд. | 1 | | 3.7 | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням циркуляційних насосів | буд. | 5 | | 3.8 | Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання. | буд. | 18 | | 3.9 | Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання | буд. | 9 | | 3.10 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од.  од. | 15  150 | | 3.11 | Заміна труб | м. | 500 | | 3.12 | Термоізоляція колекторів опалення та гарячого водопостачання. | м. | 50 | |  | Всього витрати по  КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» | тис. грн. | 6 448,720 | | 4 | **КП «Житлосервіс «Світанок»** |  |  | директор  Антоненко П.В | | | 4.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 754 |  | | | 4.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | п.м.  п.м. | 1279  807 | | 4.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі  в) крани | од.  од.  од. | 17  115  3 | | 4.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 138/4996 | | 4.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 16/422 | | 4.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 17 | | 4.7 | Ремонт тамбурних дверей | шт. | 15 | | 4.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 1/96,7 | | 4.9 | Ремонт козирків | шт. | 6 | | 4.10 | Скління вікон | м2 | 175 | | 4.11 | Ремонт відмостки | м2 | 305 | | 4.12 | Фарбування газопроводів | буд. | 2 | | 4.13 | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 6/8 | |  | Всього витрати по  КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 1 151,1 | | 5 | **ОСББ «ЛУЧ» та**  **ОСББ «Схід 2»** |  |  | керуючий  Аністратенко О.В. | | | 5.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 31 |  | | | 5.2 | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 31 | | 5.3 | Ремонт систем опалення | -//- | 31 | | 5.4 | Заміна трубопроводів: | п.м. | 215 | | 5.5 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од. | 7  75 | | 5.6 | Поточний ремонт покрівель | буд./м2 | 22/1070 | | 5.7 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 3 | | 5.8 | Скління вікон | м2 | 20 | | 5.9 | Ремонт оголовків димовентканалів | од. | 9 | | 5.10 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 15 | | 5.11 | Закриття сміттєкамер | од. | 4 | | 5.13 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 4/660 | | 5.14 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 5/25 | | 5.15 | Фарбування газопроводів | буд. | 7 | |  | Всього витрати по  ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2» | тис. грн. | 620,0 |  | | | 6 | **ОСББ «Гвардійський 48»** |  |  | голова правління  Подоляка О.О. | | | 6.1 | Заміна трубопроводу холодного водопостачання | п.м. | 30 |  | | | 6.2 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | од. | -  32 | |  | Всього витрати по  ОСББ «Гвардійський, 48» | тис. грн. | 7,0 |  | | | 7 | **ОСББ «Сім А»** |  |  | голова правління Подоляка О.О. | | | 7.1 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) гарячого водопостачання | п.м. | 10  30 |  | | | 7.2 | Встановлення тамбурних дверей | шт. | 1 | | 7.3 | Заміна труб зливової каналізації | п.м. | 30 | |  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | тис. грн. | 24,0 |  | | | 8 | **ОСББ «Партизанська 8»** |  |  | голова правління Гонтаренко Г.В. | | | 8.1 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 |  | | | 8.2 | Заміна труб холодного водопостачання | п.м. | 1,5 |  | | | 8.3 | Заміна вентилів | од. | 1 | | 8.4 | Скління вікон | м2 | 1 | | 8.5 | Ремонт електромереж з заміною автоматів | од/м2 | 5/5 | | 8.6 | Ремонт тамбурних дверей | од. | 2 | |  | Всього витрати  по ОСББ «Партизанська 8» | тис. грн. | 6,35 |  | | | 9 | Сєвєродонецьке лінійне виробниче  **управління магістральних газопроводів**  **Філії «УМГ «Харьківтрансгаз»** |  |  | начальник  Головко Ю.О. | | | 9.1 | Промивка та опресовування  систем опалення житлових будинків:  - вул. Ломоносова, 21  - вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВП  Манько Д.А. | | | 9.2 | Ревізія запірної арматури | од. | 6 | | 9.3 | Ремонт електричних мереж | сист. | 2 | | 9.4 | Ремонт колектору холодної води | п.м. | 6 | |  | Всього витрати по СВУПЗГ | тис. грн. | 5,0 |  | | | 10 | **ТОВ «ТАУН СЕРВІС»** |  |  | генеральний директор  Загоруйко С.І. | | | 10.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозабору | од. | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. | | | 10.2 | Ревізія обладнання на водопровідних насосних станціях | од. | 6 | | 10.3 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору | м2. | 20 | | 10.4 | Ремонт монтажних люків на свердловинах № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору | од. | 3 | | 10.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. | | | 10.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 | | 10.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 | | 10.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | п.м | 4000 | | 10.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | п.м. | 324 | | 10.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі | п.м. | 150 | начальник служби ВМ  Шевченко В.В. | | | 10.11 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 | | 10.12 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 | | 10.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 36 | | 10.15 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 | | 10.16 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 | | 10.17 | Ремонт м’якої покрівлі АПК | м2 | 50 | головний механік Дубовік Ю.М. | | | 10.18 | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 10 | | 10.19 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | од. | 22 | |  | Всього витрати по  ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1296,580 |  | | | 11 | **КП**  **«Сєвєродонецьккомунсервис»** |  |  | директор  Князь І.М. | | | 11.1 | Підготовка протиожиледних матеріалів  а) піску  б) солі | т. | 1500  250 | начальник дільниці з ремонту, утримання та експлуатації автошляхів Колтунов Є.І., завідуючий складом  Резнік І.П. | | | 11.2 | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 7,2 | | 11.3 | Поточний ремонт тротуарів | тис. м2 | 2,5 | | 11.4 | Придбання холодної АБ суміші | т. | 3,35 | | 12 | **КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»** |  |  | директор  Постільга О.М. | | | 12.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 7 |  | | |  | Всього витрати по  КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  | 823,0 |  | | | 13 | **Об’єкти відділу культури**  **міської ради:** |  |  | В.о. начальника  Ульянова С.В. | | | 13.1 | *КЗ «Сєвєродонецький міський*  *Палац культури»* |  |  | директор  Гринько О.В. | | | 13.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі | тис. грн. | 0,1 |  | | | 13.1.2 | Набивка сальників, перевірка та ізоляція рамок управління | тис. грн. | 0,15 | | 13.1.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 4,4 | | 13.1.4 | Фарбування труб в рамці управління МПК та складу декорацій | тис. грн. | 0,15 | | 13.1.5 | Ревізія запірної арматури | тис. грн. | 0,1 | | 13.1.6 | Повірка технічного стану манометрів | тис. грн. | 0,3 | |  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецький міський  Палац культури» | тис. грн. | 5,1 |  | | | 13.2 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»* |  |  | директор  Мєтьолкін Г.Г. | | | 13.2.1 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,0 |  | | | 13.2.2 | Ревізія запірної арматури мереж теплопостачання | тис. грн. | 0,0 | | 13.2.4 | Ревізія та чистка грязьовика | тис. грн. | 0,1 | |  | Всього витрати  КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча  музична школа № 2» | тис. грн. | 0,1 | | 13.3 | *КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»* |  |  | директор  Кішко О.Л. | | | 13.3.1 | Фарбування внутрішніх інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 |  | | | 13.3.2 | Утеплення та ремонт вхідних дверей | тис. грн. | 0,1 | | 13.3.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 | |  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис. грн. | 0,2 | | 13.4 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека*  *для юнацтва ім.Й.Б.Курлата»* |  |  | директор  Руднєва Н.М | | | 13.4.1 | Ревізія приладів опалення | тис. грн. | 0,1 |  | | | 13.4.2 | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,1 | |  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека  для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | тис. грн. | 0,2 |  | | | 13.5 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»* |  |  | в.о. директора  Ковальова І.В. | | | 13.5.1 | Підготовка інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 |  | | | 13.5.2 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 | |  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 0,3 |  | | | 13.6 | *КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»* |  |  | директор  Чуйкова Н.А. | | | 13.6.1 | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 |  | | | 13.6.2 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,3 |  | | |  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис. грн. | 0,5 |  | | | 13.7 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча*  *музична школа № 1»* |  |  | директор  Польова М.Д. | | | 13.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика, перевірка сопла та чистка грязьовика | тис. грн. | 0,1 |  | | | 13.7.2 | Проведення зварювальних робіт | тис. грн. | 0,3 | | 13.7.3 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,15 | | 13.7.4 | Повірка теплового лічильника | тис. грн | 3,5 | | 13.7.5 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 | | 13.7.6 | Фарбування приладів системи опалення | тис. грн. | 0,75 | |  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 1,3 |  | | | 17.8 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча*  *художня школа»* |  |  | директор  Шматко Л.Є. | | | 13.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  | | | 13.8.2 | Часткова ревізія регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,3 | | 13.8.3 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 | | 13.8.4 | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,15 | |  | Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | тис. грн. | 4,15 |  | | | 13.9 | *КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»* |  |  | директор  Іванова Н.М. | | | 13.9.1 | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 |  | | |  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | тис. грн. | 0,1 | |  | Всього витрати по  Відділу культури міської ради | тис. грн. | 11,95 |  | | | 14 | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ)** |  |  | директор  Кузьмінов Ю.К. | | | 14.1 | Частковий ремонт покрівлі гаражів | м2 | 300 | заступник директора з АГЧ  Турлак Л.В.;  механік  Сахаров С.О. | | | 14.2 | Опресування системи опалення | буд. | 1 | | 14.3 | Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку | м.п. | 150 | | 14.4 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 2 | м2 | 1120 | |  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 180,0 | | 15 | **Вище професійне училище № 92**  **(ВПУ № 92)** |  |  | директор  Ліщішин М.В. | | | 15.1 | Ремонт холу (2 поверх) СПК | м2 | 106 | завгосп  Чистенко Р.І. | | | 15.2 | Фарбування спортивного залу | м2 | 224 | | 15.3 | Частковий ремонт в санвузлах та умивальниках гуртожитку | м2 | 110 | | 15.4 | Ремонт бібліотеки | м 2 | 96,3 | | 15.5 | Ремонт сходів між 1 та 2 поверхом в учбовому корпусі | м2 | 11 | | 15.6 | Частковий ремонт санвузлів в учбовому корпусі | м2 | 170 | | 15.7 | Ремонт холів в гуртожитку | м2 | 39,5 | | 15.8 | Фарбування підлоги в тенісному залі та червоному куточку в гуртожитку | м2 | 111 | | 15.9 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку | шт. | 2 | | 15.10 | Ремонт холу (1поверх) СПК | м2 | 109,6 | | 15.11 | Фарбування цоколю їдальні | м2 | 168 | | 15.12 | Ревізія запірної арматури | шт. | 28 | | 15.13 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні  № 12(при наявності фінансування) | м2 | 516,3 | механік  Пятушка С.Л. | | | 15.14 | Промивка та опресування системи опалення учбового корпусу по  вул. Новікова, 6 | шт. | 4 | | 15.15 | Промивка та опресування системи опалення їдальні № 12 по  вул. Маяковського, 22 | шт. | 1 | |  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 199,4 |  | | | 16 | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей(СПБЛ)** |  |  | директор  Гричишкін Б.Я. | | | 16.1 | Ремонт бібліотеки | м2 | 75 | завгосп  Шепель Л.М., керівник  ФВ Вовк О.В.,  механік  Дмитренко В.І.,  комендант  Соболь В.П. | | | 16.2 | Фарбування спортивного залу | м2 | 311 | | 16.3 | Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу | м2 | 258 | | 16.4 | Частковий ремонт вимикачів на кухні, коридорах, фасаду гуртожитку | од. | 120 | | 16.5 | Ремонт цоколю | м2 | 40 | | 16.6 | Частковий ремонт покрівлі будівель | м2 | 1800 | | 16.7 | Заміна теплового лічильника в гуртожитку | шт. | 1 | | 16.8 | Ремонт запірної арматури | од. | 6 | | 16.9 | Заміна труб | п.м. | 10 | | 16.10 | Фарбування системи опалення | м2 | 15 | | 16.11 | Заміна засувок | шт. | 5 | |  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 205,640 | | 17 | **Сєвєродонецький професійний ліцей**  **(СПЛ)** |  |  | в. о. директора  Грошева В.В. | | | 17.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м. | 20 |  | | | 17.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 50 | | 17.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 110 | | 17.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 | | 17.5 | Заміна труб системи водопостачання в гуртожитку на пластикові | п.м. | 100 | |  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 20,0 | | 18 | **Технологічний Інститут**  **Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля**  **м. Сєвєродонецьк** |  |  | проректор  Федоров А.Ю. | | | 18.1 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою  пр. Центральний, 59 | од. | 1 |  | | | 18.2 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою  бул. Дружби Народів, 41б (гуртожиток) | од. | 1 | | 18.3 | Ревізія засувок теплових пунктів учбового та лабораторного корпусу | од. | 4 | | 18.4 | Заміна радіаторів в гуртожитку | од. | 72 | | 18.5 | Чищення грязьовика в учбовому та лабораторному корпусі | од. | 2 | | 18.6 | Заміна вікон в головному корпусі за адресою пр. Центральний, 59 | од. | 240 | | 18.7 | Заміна вікон в гуртожитку за адресою бул. Дружби Народів, 41б | од. | 66 | | 18.8 | Заміна вікон в учбовому корпусі за адресою вул. донецька, 41 | од. | 16 | |  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 1320,0 | | 19 | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»** |  |  | | директор  Ханювченко О.В. | | 19.1 | Капітальний ремонт опірних ферм та стелі ванної басейну | тис. грн. | 236,146 |  | | | 19.2 | Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну | тис. грн. | 1683,92 | | 19.3 | Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну | тис. грн. | 284,9 | | 19.4 | Капітальний ремонт чаші басейну | тис. грн. | 1107,277 | | 19.5 | Капітальний ремонт обладнання чаші басейну | тис. грн. | 1474,916 | | 19.6 | Капітальний ремонт спортзалу басейну | тис. грн. | 260 | | 19.7 | Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну | тис. грн. | 122,820 | | 19.8 | Поточний ремонт приміщень | тис. грн. | 15 | |  | Всього витрати по  СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 7310,054 | | 20 | **Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради:** |  |  | начальник  Кузьменко Ю.О. | | | 20.1 | *ДЮСШ № 1* |  |  | директор  Чеботарьов Е.В | | | 20.1.1 | Капітальний ремонт тенісних кортів | тис. грн. | 265 | | 20.1.2 | Заміна віконних та дверних блоків | тис. грн. | 878 | | 20.1.3 | Капітальний ремонт залу боротьби за адресою вул. Б. Ліщини, 21а | тис. грн. | 528 | | 20.1.4 | Реконструкція системи опалення тенісних кортів | тис. грн. | 801 | | 20.1.5 | Заміна системи освітлення з використанням LED- світильників | тис. грн. | 1871 | | 20.1.7 | Фарбування спортивних залів | од. | 3 | |  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис. грн. | 4343,0 | | 20.2 | *ДЮСШ № 2* |  |  | директор  Ковбасюк О.О. | | | 20.2.1 | Ремонт покрівлі будинку фізичної культури | м2 | 1518 | | 20.2.2 | Реконструкція тепло та водопостачання | п.м. | 600 | | 20.2.3 | Ремонт спортивних залів, підсобних приміщень та роздягалень | м2 | 1160 | | 20.2.4 | Заміна віконних блоків східної трибуни | м2 | 90 | | 20.2.7 | Утеплення фасаду Будинку Фізкультури | м2 | 1750 | |  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | тис.грн. | 1838,797 | | 20.3 | *ДЮСШ № 3* |  |  | директор  Ординець О.В. | | | 20.3.1 | Фарбування спортивного залу | м2 | 11320 | | 20.3.2 | Заміна склоблоків на цеглу | м2 | 112,5 | | 20.3.3 | Капітальний ремонт каналізації | м2 | 465 | | 20.3.4 | Ремонт покрівлі адміністративної будівлі | м2 | 5 | |  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн. | 670,382 | | 20.4 | *Льодовий Палац спорту* |  |  | директор  Загагулько С.М. | | | 20.4.1 | Реконструкція системи опалення | од. | 5 | | 20.4.2 | Поточний ремонт системи опалення | п.м | 20 | | 20.4.3 | Повірка манометрів | од. | 4 | | 20.4.4 | Ремонт покрівлі | м2 | 825 | | 20.4.5 | Ремонт стелі спортивного залу | м2 | 126 | | 20.4.6 | Ремонт, утеплення вікон та дверей | шт. | 10 | | 20.4.7 | Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка системи опалення | шт. | 15 | |  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 321,0 | |  | Всього витрати по  Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 7173,179 |  | | | 21 | **Об’єкти відділу освіти міської ради:** |  |  | начальник  Каширіна О.Г. | | | 21.1 | Придбання вугілля для СЗШ № 19 | т. | 25 |  | | | 21.2 | Повірка теплових лічильників | од. | 16 | | 21.3 | Придбання вогнегасників | од. | 230 | | 21.4 | Перезарядка вогнегасників | од. | 200 | | 21.5 | Вогнезахисна обробка дерев’яної покрівлі | м2. | 9629 | | 21.6 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | шт. | 6 | | 21.7 | Гідравлічне випробування системи опалення | шт. | 41 | | 21.8 | Хімічна промивка поверхонь нагріву бойлерів та теплові випробування бойлерної установки | шт. | 6 | | 21.9 | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 | тис. грн. | 955 | | 21.10 | Капітальний ремонт системи водовідведення, холодного та гарячого водопостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 | тис. грн. | 55 | | 21.11 | Капітальний ремонт системи електропостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 | тис. грн. | 110 | | 21.12 | Придбання протипожежних дверей для СЗШ №1 | тис. грн. | 15,8 | | 21.13 | Придбання генераторів | тис. грн. | 49 | | 21.14 | Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу  № 11 «Світлячок» | тис. грн. | 196,232 | | 21.15 | Капітальний ремонт та установка тепло лічильника у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» | тис. грн. | 45,079 | | 21.16 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» | тис. грн. | 258,0 | | 21.17 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | тис. грн. | 739,694 | | 25.18 | Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького начально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» | тис. грн. | 795,403 | | 21.19 | Капітальний ремонт дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу | тис. грн. | 422,865 | | 21.20 | Капітальний ремонт електромереж | шт. | 8 | | 21.21 | Капітальний ремонт СЗОШ № 15 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення) | тис. грн. | 58,738 | | 21.22 | Капітальний ремонт СЗОШ № 6  (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення, утеплення покриття підлоги) | тис. грн. | 84,674 | |  | Всього витрати по  Відділу освіти міської ради | тис. грн. | 5252,595 | | 22 | **КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня**  **школа-інтернат І – III ступенів»** |  |  | директор  Лєгостаєва О.В. | | | 22.1 | Поточний ремонт покрівлі переходів | м2 | 180 | заступник директора з АГЧ  Мармута Л.Т. | | | 22.2 | Заміна радіаторів системи опалення учбового корпусу | тис. грн. | 26,548 | | 22.3 | Опресовка обладнання теплопунктів | од. | 3 | |  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня  школа-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 183,514 |  | | | 23 | **КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище**  **ім. С.С. Прокофьєва»** |  |  | директор  Яворська М.В. | | | 23.1 | Проведення опресовки системи опалення | од. | 1 | заступник директора Дегтярьов В.М. | | | 23.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення | од. | 12 | | 23.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 8 | | 23.4 | Заміна лічильників та манометрів | од. | 6 | | 23.5 | Чистка грязьовиків | од. | 2 | | 23.6 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | 120 | |  | Всього витрати по  КЗ «Сєвєродонецьке обласне  музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | тис. грн. | 12,560 |  | | | 24 | **Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля** |  |  | директор  Жученко Є.В. | | | 24.1 | Ремонт покрівлі лабораторного корпусу | м2 | 840 | заступник директора Павліченко М.Є. | | | 24.2 | Ремонт покрівлі навчального корпусу | м2 | 900 | | 24.3 | Ремонт системи опалення | од. | 3 | |  | Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумуСХМТ СНУ ім. В. Даля | тис. грн. | 830,0 |   За підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів Управління охорони здоров’я відповідає начальник Управління Водяник Р.В.  **Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба** |

Додаток 2

до рішення виконкому

від 01 липня 2016р. № 320

# СКЛАД ШТАБУ

**з контролю за ходом виконання**

**«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»**

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, *начальник штабу*,

Ковалевський А.А. - начальник УЖКГ міськради, *заступник начальника штабу,*

Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ УЖКГ міськради*, секретар штабу.*

*Члени штабу:*

Потапкін К.В. - заступник начальника УЖКГ міськради,

Харченко М.Є. - начальник відділу ЖКГ УЖКГ міс ради,

Шевченко В.О. - головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного Управління Держпродспоживслужби в Луганській області

(за згодою),

Жукова О.В. - старший державний інспектор з енергетичного нагляду

Сєвєродонецького відділення Державної інспекції з енергетичного

нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у

Луганській області (за згодою).

**Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**