СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №___

«_____»_______2020 р.

м. Сєвєродонецьк

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років і сталого проходження опалювального сезону, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.» (Додаток 1).

2. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.» (Додаток 2).

3. Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від     10.05.2019 р. № 597 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2019-2020 років», як таке що втратило чинність.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови    Григорія ПРИГЕБУ.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

# Підготував:

Начальник УЖКГ міськради					Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

# Узгоджено:

# Заступник міського голови 						Григорій  ПРИГЕБА

Керуючий справами виконкому                                                    Юрій ЖУРБА

Заступник начальника відділу з юридичних

та правових питань міськради                                                       Юлія Шорохова

Додаток 1

до рішення виконкому

від «_____»_____2020 р. № ____

# СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.»

Пригеба Григорій		- заступник міського голови, голова штабу;

Ковалевський Антон 	- начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник голови штабу;

Ананьєва Галина		- заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ 	міської 				ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін Костянтин	 	- заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко Марина		- начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Мочалов Юрій		- державний інспектор з енергетичного нагляду

Управління 	Державної інспекції енергетичного нагляду 					України у Луганській області;

Ковальова Олена 		- головний спеціаліст відділу безпеки середовища 						життєдіяльності управління державного нагляду  за 						дотриманням санітарного законодавства

ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області

Керуючий справами виконкому 					Юрій ЖУРБА

Додаток 2

до рішення виконкому

від «___»________2020 р. №____

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

Термін виконання квітень-вересень 2020 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 2905,0 | Генеральний директор Красюк Р. |
| 1.1 | Котельня 83мкр. |  |  | Начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С. |
|  | Технічний огляд котлів ПТВМ – 30 М №№ 1, 2, 3 | од. | 3 |  |
|  | Ревізія насосів | од. | 22 |  |
|  | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 276 |  |
|  | Ревізія засувок на натрій – катіонітових фільтрах №№ 1, 2, 3, 4 | од. | 12 |  |
|  | Ремонт та ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні Ду 50-400 | од. | 75 |  |
|  | Ремонт теплообмінника І ступені ХВО | од. | 1 |  |
|  | Придбання та встановлення мережного насосу № 2 | од. | 1 |  |
|  | Чистка баків: робочої води, розпушування, підживлювального та бака мірника солі | од. | 4 |  |
|  | Заміна трубопроводу гарячої води Ду 80 | м | 40 |  |
| 1.2 | Котельня 71 мкр. |  |  |  |
|  | Технічний огляд котлів ТВГ – 8М №№ 1-4 | од. | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування запірної арматури | од. | 15 |  |
|  | Ревізія продувних вентилів | од. | 40 |  |
| 1.3 | Модульна котельня по вул. Силікатна |  |  |  |
|  | Чистка фільтра ЗМВ | од. | 1 |  |
|  | Чистка форсунок котлів №№ 1,2,3 «Дискус-100В» | од. | 216 |  |
|  | Технічне обслуговування ШРП | од. | 1 |  |
|  | Технічне обслуговування запірної арматури | од. | 4 |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК«Мрія» | од. | 10 | Начальник дільниці теплових мереж Копанєв Л. |
|  | Ревізія: - засувок - вентилів | од. од. | 355 157 |  |
| 1.5 | Теплові колектори вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, ш. Будівельників, мкр. №№52,73,75-84 |  |  |  |
|  | Заміна сальникових компенсаторів у ТК-13 Ду -500 | од. | 2 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 565 |  |
|  | Очищення теплових камер від сміття | од. | 112 |  |
|  | Ревізія сальникових компенсаторів | од. | 100 |  |
|  | Заміна ділянок мереж опалення: - від ТК 52-26 до вул. Гагаріна, 78 «а», - від вул. Науки, 7 до вул. Науки, 7 «а», - від вул. Гагаріна, 98 до вул. Курчатова, 16, - від ТК 77-8 до вул. Вілєсова, 11, - від ТК 77-12 до пр. Гвардійський, 42 «а» | м | 410 |  |
| 1.6 | Гідравлічні випробування теплових мереж | км | 57,6 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Директор Гудим О. |
|  | Поточний ремонт турбогенератора № 12 | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт котлоагрегата № 18 | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт котлоагрегата № 20 | од. | 1 |  |
|  | Заміна трубопроводів різних діаметрів | м | 500 |  |
|  | Встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках | од. | 425 |  |
| 3 | КП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 26113,5 | Генеральний директор Шамрай Ю. |
|  | Підготовка житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 710 |  |
|  | Заміна трубопроводів: - холодного водопостачання - водовідведення - опалення | м | 4100 3100 3000 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок - вентилів | од. од. | 223 1025 |  |
|  | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 135/23000 |  |
|  | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 39/1180 |  |
|  | Поточний ремонт під’їздів | од. | 69 |  |
|  | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 15/40 |  |
|  | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 12/170 |  |
|  | Ремонт козирків над входами до під’їздів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт вимощення | буд./м2 | 14/125 |  |
|  | Опресування внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 698 |  |
|  | Промивка внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 8 |  |
| 4 | КП «Сєвєродонецькводоканал» | тис. грн. | 975,0 | Генеральний директор Вернер А. |
|  | Чистка та ремонт колодязів Щедрищівського та Замулівського водозаборів | од. | 14 | Начальник ВНС Бочкур О. |
|  | Ремонт покрівлі свердловин №№ 2, 6 Замулівського водозабору, свердловини № 47А Щедрищевського водозабору | м2 | 100 |  |
|  | Ремонт рамки управління системи опалення насосної станції ІІ підйому Замулівського водозабору (заміна запірної арматури Ду 50) | од. | 3 |  |
|  | Чистка резервуарів чистої води Щедрищівського водозабору | од. | 2 |  |
|  | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | Начальник служби КНС Лимарь А. |
|  | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |  |
|  | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |  |
|  | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | м | 4000 |  |
|  | Ремонт та заміна ділянок водопровідної мережі | м | 120 | Начальник служби ВМ Шевченко В. |
|  | Ремонт та ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 36 |  |
|  | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 60 |  |
|  | Чистка водопровідних колодязів | од. | 80 |  |
|  | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі АПБ | м2 | 10 | Головний механік Дубовик Ю. |
|  | Встановлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 55 |  |
|  | Ревізія запірної арматури систем опалювання АПБ | од. | 22 |  |
|  | Виготовлення та заміна регістру системи опалення АБК | од. | 3 |  |
| 5 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | тис. грн. | 2783,13 | Генеральний директор Постільга В. |
|  | Закупівля паливної гранули, для роботи котельного обладнання | т | 72 | Головний інженер Самохін В. |
|  | Підготовка спеціалізованої техніки | од. | 11 |  |
|  | Приготування піщано-соляної суміші та придбання реагентів | т | 2630,0 |  |
| 6 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  | Генеральний директор Постильга О. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Центральної диспетчерської по шосе Будівельників, 27 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі та системи опалення будівлі служби енергогосподарства шосе Будівельників, 27 | од. | 1 |  |
|  | Капітальний ремонт будівлі диспетчерського пункту по вул. Новікова, 15 «г» | од. | 1 |  |
| 7 | Об’єкти відділу культури міської ради: | тис. грн. | 20,925 | Начальник Грачова Т. |
| 7.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Директор Гринько О. |
|  | Чистка грязьовика в рамці управління КЗ «СМПК» та складу декорацій | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів опалення в рамці управління опаленням КЗ «СМПК» та залу декорацій | од. | 2 |  |
|  | Ревізія запірної арматури та набивка сальників в теплових пунктах КЗ «СМПК» та залу декорацій | - | - |  |
|  | Ізоляція рамок управління опаленням КЗ «СМПК» та залу декорацій | од. | 2 |  |
|  | Теплоізоляція споруд, теплових опор, дверей |  |  |  |
|  | Держповірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Промивка теплових мереж центральних теплових пунктів систем теплопостачання | од. | 2 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення КЗ «СМПК» та складу декорацій | од. | 2 |  |
| 7.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Директор Метьолкін Г. |
|  | Ревізія електричної шафи 0,4 кВт від ТП -97 | в межах наявного фінансування |  |
|  | Ревізія ЩОА 1, ЩО 1-5 та оновлення диспетчерських найменувань |  |  |
|  | Огляд та ремонт електрообладнання коридорів та кабінетів |  |  |
|  | Ревізія засувок | од. | 8 |  |
|  | Ревізія вентилів і кранів | од. | 55 |  |
|  | Ревізія та чистка грязьовика, набивка сальників | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 2 |  |
| 7.3. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» | тис. грн. | В межах наявного фінансу-вання | Директор Руднєва Н. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | Придбання освітлювальних приладів (світлодіодна лампа) | од. | 20 |  |
|  | Фарбування трубопроводів опалення | од. | 1 |  |
|  | Утеплення вхідних дверей | од. | 5 |  |
| 7.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  | 15,28 | Директор Чуйкова Н. |
|  | Опресування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,310 |  |
|  | Встановлення нових радіаторів систем опалення | од. | 15 |  |
| 7.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 1,245 | Директор Ковальова І.В. |
|  | Укомплектування запасу електроламп | од. | 10 |  |
|  | Випробування електричних мереж | од. | 1 |  |
|  | Утеплення вікон, шляхом оклеювання віконних рам | тис. грн. | 0,225 |  |
| 7.6 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 0,9 | Директор Польова М. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Держповірка вузла обліку теплової енергії | тис. грн. | 0,3 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 2 |  |
|  | Ревізія електрощитових № 1,2,3,4 | од. | 4 |  |
|  | Ревізія запірної арматури: - засувок - вентилів та кранів | од. | 6 5 |  |
| 7.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Директор Шматко Л. |
|  | Ревізія ізоляції трубопроводів опалення | - | за необхід-ністю |  |
|  | Перевірка каналізаційної системи | од. | 1 |  |
|  | Ревізія запірної арматури: - засувок, - вентилів та кранів | од. | 8 55 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Ревізія грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Промивка на опресовка системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 7.8 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  | Директор Іванова Н. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 7.9 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» | тис. грн. | 0,45 | Директор Кішко О. |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Обстеження та заміна запірної арматури (спускаючи крани) | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів системи опалення | тис. грн. | 0,25 |  |
| 8 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ 92) | тис. грн. | 210,0 | Директор Ліщішин М. |
|  | Ремонт навчальної аудиторії фізичного виховання з заміною світильників | м2 | 52 |  |
|  | Ремонт кімнат № 404, 408, 419, 301, 303, 314, 330, 510, 501, 325, 327 | м2 | 210,5 |  |
|  | Ремонт кімнати у гуртожитку №113 | м2 | 12,92 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | корпус | 5 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплових пунктів учбового комплексу по вул. Новікова, 6 | од. | 1 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплових пунктів гуртожитку по вул. Новікова, 6 | од. | 1 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплового пункту їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | од. | 1 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплового пункту СПК по вул. Новікова, 6 | од. | 1 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплового пункту господарчого корпусу по вул. Новікова, 6 | од. | 1 |  |
| 9 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | директор Кузьмінов Ю. |
|  | Ремонт трубопроводів системи опалення учбових корпусів №№ 1, 2 | м | 364 |  |
|  | Заміна радіаторів | секція | 23 |  |
|  | Опресування системи опалення | од. | 1 |  |
| 10 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей | тис. грн. | 945,4 | Директор Гречишкін Б. |
|  | Заміна регістрів на біметалеві радіатори у гуртожитку | м2 | 40 |  |
|  | Заміна стояків трубопроводів у гуртожитку | м | 120 |  |
|  | Установка вентилів різних діаметрів на системі опалення гуртожитку | од. | 100 |  |
|  | Заміна регістрів на біметалеві радіатори у майстерні мулярів | од. | 3 |  |
|  | Повірка лічильника теплової енергії у майстерні | од. | 1 |  |
|  | Заміна електропроводки у майстерні зварювальників | м | 225 |  |
|  | Ревізія запірної арматури |  | 3 |  |
|  | Промивка та опресування опалювальної системи та теплових пунктів усіх об’єктів | од. | 3 |  |
|  | Заміна вікон на металопластикові | од. | 73 |  |
|  | Заміна дверних полотен у гуртожитку | од. | 10 |  |
|  | Частковий ремонт покрівлі навчального корпусу та гуртожитку | м2 | 1500 |  |
| 11 | Сєвєродонецький професійний ліцей | тис. грн. | 799,37 | Директор Грошева В. |
|  | Частковий ремонт системи опалення у гуртожитку: - заміна радіаторів - трубопровід Ду 50 - трубопровід Ду 20 | од. м м | 6 10 15 |  |
|  | Опресування системи опалення у навчальному корпусі | од. | 1 |  |
|  | Заміна дверей: - навчальний корпус - гуртожиток | од. | 17 17 |  |
|  | Заміна віконних блоків у навчальному корпусі | од. | 16 |  |
|  | Заміна віконних блоків у гуртожитку | од. | 19 |  |
| 12 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля | тис. грн. | 344,0 | Головний механік Барабанов І. |
|  | Заміна мереж опалення | м | 260 |  |
|  | Заміна регістрів | од. | 20 |  |
|  | Заміна радіаторів опалення | од. | 210 |  |
|  | Заміна запірної арматури | од. | 4 |  |
| 13 | Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. Даля | тис. грн. | 180,0 | Заступник директора Шилов І. |
|  | Ремонт системи опалення | м | 80 |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 1500 |  |
| 14 | Обласний комунальний заклад «Сєверодонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» |  | 10,5 | Заступник директора Філін Д. |
|  | Промивка радіаторів та опресування системи опалення | од. | 20 |  |
|  | Заміна манометрів, термометрів в рамці управління опалення та котельні | од. | 6 |  |
|  | Очищення грязьовиків в рамці управління опаленням | од. | 3 |  |
|  | Ізоляція труб системи опалення | м | 60 |  |
|  | Ревізія запірної арматури, вхідних засувок теплопункту | од. | 10 |  |
|  | Ревізія та поточний ремонт вікон, дверей | од. | 20 |  |
|  | Утеплення навчального корпусу, горища навчального корпусу та горища гуртожитку | за рахунок капітального ремонту |  |
| 15 | Об’єкти Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради | тис. грн. | 1723,865 | Начальник Талдонова Л. |
|  | Придбання пілет для ДНЗ № 45 | т. | 20,0 |  |
|  | Повірка лічильників теплової енергії | од. | 40 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 245 |  |
|  | Гідравлічне випробування систем опалення будівель | споруд | 41 |  |
|  | Вимір опору ізоляції | споруд | 41 |  |

| 16 | Об’єкти Відділу у справах молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради: | тис. грн. | 1508,1 | Начальник Невеселий В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | КДЮСШ № 1 | тис. грн. | 1500,0 | Заступник директора з АГР Бутко О. |
|  | Держповірка лічильника теплової енергії вул. Федоренка, 33, 33 «а» | тис. грн. | 10,0 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ № 1 вул. Федоренка, 33 «а» | тис. грн. | 1490,0 |  |
| 16.2 | КДЮСШ № 2 | тис. грн. | в межах наявного фінансуванні або за власні кошти | Заступник директора по АГЧ Ткачов С. |
|  | Поточний ремонт системи опалення |  |  |  |
|  | Ревізія запірної арматури в ТП №№ 1, 2, 3 |  |  |  |
|  | Промивка системи опалення |  |  |  |
|  | Повірка манометрів та термометрів |  |  |  |
|  | Опресування системи опалення і дільниць теплових мереж між теплопунктами |  |  |  |
|  | Заміна трубопроводів зовнішнього тепло-, водопостачання |  |  |  |
| 16.3 | КДЮСШ № 3 | тис. грн. | 8,1 | Заступник директора з АГР Фоменко Є. |
|  | Опресування системи опалення | тис. грн. | в межах наявного фінансуванні або за власні кошти |  |
|  | Промивка системи опалення | тис. грн. |  |  |
|  | Ревізія запірної арматури, зварювальні роботи на трубопроводах опалення та заміна радіаторів в тренажерній залі | тис. грн. | 2,0 |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів | тис. грн. | 0,8 |  |
|  | Чистка грязьовика | тис. грн. | в межах наявного фінансуванні або за власні кошти |  |
|  | Повірка лічильника теплової енергії СВТУ-10М | тис. грн. | 5,3 |  |
| 16.4 | КДЮСШ № 4 | тис. грн. | В межах наявного фінансу-вання | Заступник директора з АГР Загорулько С., механік Коритний Ю. |
|  | Реконструкція системи опалення фойє | од. | 5 |  |
|  | Поточний ремонт системи опалення | м | 20 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 825 |  |
|  | Ремонт і утеплення вікон та дверей | од. | 10 |  |
|  | Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка та опресування системи опалення | од. | 15 |  |
|  | Ревізія електромереж | м | 100 |  |
| 16.5 | Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «САДКО» | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Заступник директора з АГР Петрощук С. |
|  | Заміна трубопроводу водопостачання | м | 37 |  |
|  | Заміна кранів фланцевих Ду 100/80 | од. | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування системи газопостачання | од. | 1 |  |
|  | Повірка сигналізатора газу | од. | 1 |  |
| 17 | Сєвєродонецька обласна санаторна школа | тис. грн. | 47,731 | В.о. директора Сіренко Н. |
|  | Ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж | од. | 4 |  |
|  | Підготовка та випробування систем опалення | м | 57 |  |
|  | Перевірка технічного стану теплових пунктів: водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, пристроїв релейного захисту та автоматики | од. | 1 |  |
|  | Технічне обслуговування водопідігрівачів | од. | 7 |  |
|  | Очищення водостоків, зливних дренажів від сторонніх предметів | од. | 20 |  |
| 18 | КНП «Міська стоматологічна поліклініка» | тис. грн. | 9,0 | Генеральний директор Білобородько О. |
|  | Заміна металевих труб опалення на пластикові | од. | 10 |  |
| 19 | КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | тис. грн. | 6437,0 | Генеральний директор Дегтятьов О. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 6 |  |
|  | Підготовка котелень | од. | 2 |  |
|  | Ремонт відмосток будівель та споруд | тис. грн. | 25,0 |  |
|  | Проведення капітального та поточного ремонту електроустановок | тис. грн. | 30,0 |  |
|  | Проведення ремонту обладнання вугільної та газової топочних с заміною газового лічильника та установою модему на ФАП (с. Сиротине, вул. Бикова, 61) | тис. грн. | 12,0 |  |
|  | Заміна системи опалення будівлі амбулаторії № 1 (вул. Курчатова, 36) та амбулаторії № 3 (вул. Сметаніна, 5) | тис. грн. | 3000,0 |  |
|  | Поточний ремонт із заміною вхідних дверей в будівлі амбулаторії № 2 (вул. Федоренка, 16 «б») | тис. грн. | 15000 |  |
|  | Теплоізоляція теплових мереж | тис. грн. | 10,0 |  |
|  | Обстеження та ремонт системи холодного водопостачання | тис. грн. | 20,0 |  |
|  | Створення аварійного запасу обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, засобів захисту | тис. грн. | 80,0 |  |
|  | Придбання вугілля та дров для безперебійної роботи топічної в амбулаторному відділені № 1 (смт. Борівське) | тис. грн. | 78,3 |  |
|  | Створення резервного запасу вугільної топічної в амбулаторному відділені №1 (смт. Борівське) | тис. грн. | 80,0 |  |
| 20 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» | тис. грн. | 100,0 | Генеральний директор Новицький Г. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | од. | 2 |  |
| 21 | КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» |  |  | Генеральний директор Водяник Р. |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | Лікарня/ споруд | 1\20 |  |
|  | Підготовка та випробування теплових мереж | м | 124 |  |

Керуючий справами виконкому 				Юрій ЖУРБА