**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**шістдесят третя ( чергова ) сесія**

**РІШЕННЯ № 3553**

**«10»травня 2019 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Звіт про виконання Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку за 2018 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звіт про виконання Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку за 2018 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.08.2018 року № 2764, міська рада:

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м. Сєвєродонецьку за 2018 рік та признати його задовільним (додаток).
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

**Секретар міської ради**

**в.о. міського голови В.П. Ткачук**

Підготував:

Директор Департаменту

економічного розвитку А.І. Вернер

Узгоджено:

Перший заступник міського голови О.Ю. Кузьмінов

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради В.В. Рудь

Начальник фінансового управління М.І. Багрінцева

Голова постійної комісіїз

промисловості, транспорту та зв’язку,

економічного розвитку, інвестицій,

міжнародного співробітництва.

Додаток

до рішення 63-ї сесії міськради

№ 3553 від «10»травня 2019р.

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання у2019 роціПрограмипідвищення рівня безпеки дорожнього руху у м.Сєвєродонецьк за 2018рік.**

1. **Основні дані.**

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, усунення причин та умов вчинення дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого травматизму та підвищення рівня дорожньої дисципліни на території міста Сєвєродонецька.

Програма спрямована на запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, зміцнення дисципліни на вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, вивчення та дотримання громадянами Правил дорожнього руху, захисту життя і здоров'я його учасників, профілактику та попередження злочинності, пов'язаної з транспортними засобами, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

1. **Виконання завдань і заходів.**

До Програми на 2018 рік включені наступні заходи:

2.1 Забезпечення безпеки руху на автодорогах загального користування.

2.2Проведення профілактичної та освітньої діяльності з дітьми у сфері безпеки дорожнього руху.

2.3 Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування.

2.4Підвищення рівня безпеки пересування громадян, поліпшення стану тротуарів міста.

2.5Обслуговування доріг міста.

2.6Упорядкування транспортної інфраструктури міста.

2.7Проведення комісійних засідань направлених на поліпшення безпеки дорожнього руху.

2.8Облаштування місць паркування транспорту, гостьових парковок, паркувальних карманів.

2.9Організаційні заходи з ремонту доріг.

1. **Оцінка ефективності виконання.**

З аналізу кількісних та якісних показників, видно що результати досягнуті у звітному році по виконанню Програми за рахунок коштів місцевого та державного бюджету.

1. **Фінансування.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування  тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування  тис. грн. | % виконання плану | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2 | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах загального користування міста | *Згідно ріш. сесії №3044 від.09.01.19*  2100 | 1819,179 | 86,6 | міський  бюджет |
| Нанесення пластикової розмітки пішохідних переходів | 800 | - | - | міський  бюджет |
| 3 | Будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів. | 5600,0 | 835,9 | 15 | міський  бюджет |
| 4 | Проведення не менше 2-х практичних занять з учнями 21-ної школи щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага! Діти на дорозі». | Не потребує фінансування | - | Виконано в межах програми | - |
| Забезпечення проведення щорічних міських змагань юних  інспекторів дорожнього руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей. | Не потребує фінансування | - | Виконано в межах програми | - |
| 5 | Реконструкція заплавного мосту № 1. | *Згідно ріш. сесії №3044 від.09.01.19*  8575,362 | 6552,314 | 76,4 | державний  бюджет |
| Софінансування з міського бюджету  2143,841 | 516,245 | 24,1 | міський  бюджет |
| 6 | Реконструкція заплавного мосту № 2 | *Згідно ріш. сесії №3044 від.09.01.19*  7545,332 | 7409,450 | 98,2 | Державний  бюджет |
| Софінансування з міського бюджету  1331,529 | 1328,053 | 99,7 | міський бюджет |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт доріг | *Згідно ріш. сесії №3044 від.09.01.19*  11606,534 | 7530,096 | 64,9 | міський бюджет |
| 8 | Поточний ремонт доріг | 6608,01 | 5048,4 | 76 | міський бюджет |
| 9 | Капітальні ремонти тротуарів міста | *Згідно ріш. сесії №3044 від.09.01.19*  465,8 | 464,491 | 99,7 |  |
| 10 | Поточні ремонти тротуарів міста | Згідно звіту УЖКГ:  1400,0 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 11 | Поточний ремонт внутрішньо- квартальних пішохідних доріжок | Згідно звіту УЖКГ:  1500,0 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 12 | Забезпечення нормативного освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП. | Згідно звіту УЖКГ, та КП Сєвєродонецькліфт:  26523,3 | 2064,3 | 8 | міський бюджет |
| 13 | Встановлення елементів огорожі доріг | Згідно звіту УЖКГ:  191,0 | 190 | 99 | міський бюджет |
| 14 | Придбання холодного асфальту | Згідно звіту УЖКГ:  275,0 | не профінансовано | не виконано |  |
| 15 | Придбання та встановлення дорожніх знаків. | Згідно звіту УЖКГ:  100,0 | 99,5 | 99 | міський бюджет |
| 16 | Нанесення дорожньої розмітки по автодорогам м.Сєвєродонецьк | Згідно звіту УЖКГ:  191,0 | 145,4 | 76 | міський  бюджет |
| 17 | Паспортизація автодоріг м.Сєвєродонецьк  (вул. Маяковського,  Гагаріна, Вілєсова,Федоренко, пр. Космонавтів) | Згідно звіту УЖКГ:  191,0 | 129,6 | 68 | міський  бюджет |
| 18 | Паспортизація мостів | Згідно звіту УЖКГ:  210,0 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 19 | Електроенергія на освітлення мосту ч/з р. Сіверський Донець | 34,0 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 20 | Обслуговування системи відеоспостереження мосту через р. Сіверський Донець. | 3,650 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 21 | Розробка схеми організації дорожнього руху міста | 1413,0 | не профінансовано | не виконано | міський бюджет |
| 22 | Встановлення бетонних півсфер | Згідно звіту УЖКГ:  70,0 | 57,0 | 81 | міський бюджет |
| 23 | Проведення щомісячних засідань комісії з безпеки дорожнього руху Сєвєродонецької міської ради | 12 | 6 | 50 | міський бюджет |
| 24 | Виконання рішень комісії з безпеки дорожнього руху (внесення змін до програм та бюджету) | Згідно звіту УЖКГ:  0 | 0 | 100 | міський бюджет |
| 25 | Робота по вдосконаленню організації дорожнього руху міста, підвищення безпеки пішоходів | 0 | 0 | 100 | міський бюджет |
| 26 | Облаштування гостьових парковок міста за зверненнями. | 0 | 0 | 100 | За кошти організацій-заявників |
| 27 | Встановлення місць де відсутні в достатній кількості міста для паркування транспорту. Розробка пропозицій по збільшенню кількості місць для паркування транспорту | 0 | 0 | 100 | міський бюджет |
| 26 | Закупівля дорожньої техніки. | Згідно звіту УЖКГ:  3400,0 | 3350,0 | 99 | державний бюджет |

**5. Показники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показники | Од. виміру | План на 2017 рік, одиниць виміру | Факт на 2017 рік, одиниць виміру | % виконання плану |
| 1 | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах загального користування міста | м2. | 11864,0 | 10200.97 | 86 |
| 1 | Будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів | од. | 7 | 1 | 14 |
| 2 | Проведення не менше 2-х практичних занять з учнями 21-ної школи щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага! Діти на дорозі». | од. | 2 | 2 | 100 |
| Проведення не менше 2-х практичних занять з учнями 21-ної школи щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага! Діти на дорозі». | од. | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Реконструкція заплавного мосту № 1. | од. | 1 | 1 | 32 |
| 5 | Реконструкція заплавного мосту № 2 | од. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Капітальний ремонт доріг міста | м2. | 15379,39 | 15379,39 | 100 |
| 7 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів міста. | м2. | - | - | - |
| 8 | Поточний ремонт доріг | м2. | 11,400 | 8,700 | 76 |
| 9 | Капітальні  ремонти тротуарів міста | м2. | 808 | 737,894 | 95 |
| 10 | Поточні ремонти тротуарів міста | м2. | - | - | - |
| 11 | Поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та пішохідних доріжок. | м2. | - | - | - |
| 12 | Забезпечення нормативного освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП. | вулиць | 31 | 6 | 19,3 |
| 13 | Встановлення елементів огорожі доріг | км. | 0,232 | 0,228 | 98 |
| 14 | Придбання холодного асфальту | кг. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Придбання та встановлення дорожніх знаків | од. | 83,0 | 79,0 | 95 |
| 16 | Нанесення дорожньої розмітки по автодорогам м.Сєвєродонецьк | м2. | 1881,0 | 1429,56 | 76 |
| 17 | Паспортизація автодоріг м.Сєвєродонецьк  (вул. Маяковського,  Гагаріна, Вілєсова,Федоренко, пр. Космонавтів) | км. | 15,92 | 11,79 | 74 |
| 18 | Паспортизація мостів | км. | - | - | - |
| 19 | Електроенергія на освітлення мосту ч/з р. Сіверський Донець | - | - | - | - |
| 20 | Обслуговування системи відеоспостереження мосту через р. Сіверський Донець. | - | - | - | - |
| 21 | Розробка схеми організації дорожнього руху міста | - | - | - | - |
| 22 | Встановлення бетонних півсфер | од. | По зверненням організацій та громадян міста | 38 | 100 |
| 23 | Проведення щомісячних засідань комісії з безпеки дорожнього руху Сєвєродонецької міської ради | од. | 12 | 6 | 50 |
| 24 | Виконання рішень комісії з безпеки дорожнього руху (внесення змін до програм та бюджету) | од. | - | - | 100 |
| 25 | Робота по вдосконаленню організації дорожнього руху міста, підвищення безпеки пішоходів | - | - | - | - |
| 26 | Облаштування гостьових парковок міста за зверненнями. | од. | По зверненням організацій та громадян міста | 3 | 100 |
| 27 | Встановлення місць де відсутні в достатній кількості міста для паркування транспорту. Розробка пропозицій по збільшенню кількості місць для паркування транспорту | од. | 7 | 4 | 70 |
| 28 | Закупівля дорожньої техніки. | од. | 1 | 1 | 100 |

**6.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

Враховуючи те що Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху ум. Сєвєродонецьку за 2018 рік, затверджена рішенням сесії міської ради лише 30.08.2018року та те що на виконання Програми фінансування надане не в повній мірі, Програма у 2018 році виконана не в повному обсязі.

**Секретар ради В.П. Ткачук**